津财审结〔2023〕39号

关于津市市嘉山国家森林公园通景公路

路基工程结算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市嘉山国家森林公园通景公路路基工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市大关山村，主要工程内容为K2+060-K2+520路基新建路段，主要包括路基工程、涵洞工程、绿化工程的建设等。

本项目由湖南华通景观建设有限公司承包施工。施工工期为2021年10月9日至2021年12月15日。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书、投标文件等；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56号)；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）;

7、有关的标准图集和设计、施工规范;

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市嘉山国家森林公园通景公路路基工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、涵洞开挖台阶回填碎石根据施工照片未见，扣减；

2、土边沟已计入挖土方工程量，重复计算，扣减；

3、M7.5浆砌片石护肩、护脚工程量多计；

4、培土路肩外购黄土回填工程量多计；

5、送审已下浮9.8%。

六、评审结论

该项目报审金额3801523.00元，审定金额3720623.00元，审减金额80900.00元，审减率2.13%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办