津财审结〔2023〕35号

关于汪家桥襄阳派出所信息化系统

建设项目结算的评审报告

津市市公安局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《汪家桥襄阳派出所信息化系统建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城北区城东社区，主要工程内容信息化系统建设，包括综合布线系统、计算机网络系统、执法办案系统、会议系统等11个子系统的安装与调试等相关内容。

本项目由湖南仁湘电子科技有限公司承建。施工工期为2019年05月至2019年09月。

资金来源：自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湖南省住建厅湘建价〔2014〕113号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<关于增值税下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

5、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

6、建设部第1569号关于国家标准《通用安装工程工程量计算规范》的公告（GB50856-2013);

7、建设部第1572号关于发布国家标准《构筑物工程工程量计算规范》的公告（GB50860-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

汪家桥襄阳派出所信息化系统建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该项目未进行财政预算评审，经电子政务管理办公室审查后进行政府采购程序；

2、项目结算单价按已投标清单价计算；

3、根据相关规定，送审方未提供增加内容和金额的审批文件，故该部分内容已扣减；

4、合同内工程量按实测数据调整；

5、审定总金额按二次报价优惠调整；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3115583.00元，审定金额3018642.68元，审减金额96940.32元，审减率3.11%。

二○二三年三月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办