常德市住房和城乡建设局

（常德市人民防空办公室）

常 德 市 扶 贫 开 发 办 公 室

关于印发《常德市2020年农村危房改造

“清零行动”工作方案》的通知

各区县市住房和城乡建设局、扶贫开发办公室，常德经济技术开发区建设管理局，柳叶湖旅游度假区住房和城乡建设局，西湖、西洞庭管理区住房和城乡建设局，市住房城乡建设局桃花源分局，石门县住房保障服务中心：

现将《常德市2020年农村危房改造“清零行动”工作方案》印发给你们，请结合本地实际，认真组织实施。

常德市住房和城乡建设局        常德市扶贫开发办公室

（常德市人民防空办公室）

常德市2020年农村危房改造“清零行动”

工 作 方 案

为贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，按照省委省政府、市委市政府《全面小康决胜年行动方案》以及湖南省住房和城乡建设厅等5部门关于印发《全省4类重点对象农村危房改造全覆盖工作方案的通知》工作部署安排，扎实推动我市农村危房改造“清零”工作，确保如期实现贫困户住房安全有保障目标任务，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，对标对表脱贫攻坚和全面建成小康社会目标，保持政策延续性，既不降低标准，也不吊高胃口，聚焦短板弱项，实施精准攻坚，扎实开展农村危房改造工作，确保6月底前全面完成改造任务，实现农村贫困人口“住房安全有保障”目标。

二、主要任务

（一）住房安全性鉴定清零

1.4类重点对象住房安全性鉴定全覆盖。各县级住房城乡建设部门要根据同级扶贫、民政、残联部门提供的建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭（以下简称4类重点对象），参照操作指南（见附件1），对没有实施过农村危房改造、没有纳入易地扶贫搬迁的房屋逐户开展住房安全性鉴定，并出具农村住房安全性鉴定报告（见附件2），确保一户不漏（2019年已鉴定且鉴定结果经县级住建部门审核的可不再鉴定）。要建立健全鉴定结果台账，经鉴定为A、B级的房屋要对其进行《住房安全等级明白卡》的粘贴，鉴定为C、D级的房屋要及时纳入改造计划或采取其他途径解决住房安全问题。要规范鉴定工作程序，确保鉴定报告符合《农村住房安全性鉴定技术导则》要求。要履行好鉴定结果告知义务，确保家庭主要成员知晓，建档立卡贫困户的住房安全性鉴定报告应放入扶贫档案袋中。

2.边缘户、重残重病户住房安全性鉴定全覆盖。各县级扶贫部门应及时将边缘户、重残重病户名单提供给同级住建部门，县级住建部门应根据名单及时组织人员对其住房开展安全性鉴定，并出具农村房屋危险性鉴定表（见附件3），同时建立鉴定台账。要加大鉴定工作培训力度，提高鉴定人员工作能力和鉴定水平，确保鉴定程序合规，鉴定结果精准。

（二）存量危房改造任务清零

1.全面实现4类重点对象住房安全有保障。对已纳入市2020年改造计划的872户任务和新增4类重点对象存量危房，各地要边鉴定边改造，加强工作推动、压实工作责任、倒排施工工期，在保证工程质量、保证必要程序的前提下，确保5月31日前全面完成改造。要及时开展竣工验收，竣工验收合格一个月内拨付资金，补助资金标准按2019年的标准执行，各地财政配套资金不得低于2500元/户。新建房屋要严格执行《湖南省农村住房建设管理办法》“一户一宅”要求，除有历史价值的建筑外，建新必须拆旧。鼓励通过统建农村集体公租房及幸福大院、阳光院、加固改造闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，解决没有建房意愿的4类重点对象和自筹资金、投工投劳能力极弱的特殊贫困群体的基本住房安全问题。4类重点对象有义务赡养人的，乡镇人民政府（街道办事处）要督促义务赡养人履行赡养义务，妥善解决好老人住房安全问题，总的要求是“危房不住人、人不住危房”。各地要针对当前农户危房改造意愿发生变化、因自然灾害导致房屋受损和动态新增4类重点对象的存量危房，要及时纳入改造计划，各地财政要加大资金投入，符合危改政策的对象，要按照政策要求完善相关程序和做好纸质档案，积极争取上级资金补助。要加强政策宣传，积极引导符合条件的农户实施农村危房改造，4类重点对象的住房经鉴定为危房且无意愿实施危房改造的，村（居）委会要与农户签订无意愿实施农村危房改造的协议或出具有其他安全住房的证明（见附件4），且要有现有安全住房的照片存档备案。乡镇要对无意愿实施改造农户的原危房采取悬挂警示标志的措施，避免农户再次进行生活或生产，防止安全事故的发生。

2.积极推动边缘户、重残重病户实施危房改造。为增强农户的获得感和满意度，防止因为疫情出现致贫或漏评的情况发生，各区县市要主动推进边缘户和重残重病户实施危房改造，对唯一住房经鉴定为C、D级危房的，要加大财政投入，明确改造标准，因户施策，改造内容、程序与4类重点对象要求一致，乡镇人民政府（街道办事处）对实施改造的质量安全监管负主体责任，县级住建部门加强对施工过程进行质量安全检查和指导，这三类对象要力争6月底前全面完成改造，为迎接国家普查，省级抽查打下坚实的基础。

3.及时建立农户档案和完善信息系统录入。各县级住建部门要加强档案管理工作，指导乡镇按“一户一档”要求规范档案管理，完善档案内容，确保信息真实、准确、完整。各地要指派专人完善系统信息录入，要对目前系统内的预警信息加快整改，要确保所有建档立卡贫困户的住房安全保障信息和纳入今年改造计划的四类重点对象信息6月底前全部按要求录入检索系统。要根据实际进展情况及时填写纸质档案和信息系统的录入，确保三者同步更新、内容准确一致。

（三）突出问题整改清零

1.全面排查整改质量安全问题。各区县市住建部门要针对历年以来纳入中央和省级财政资金补助的现有4类重点对象农村危房改造项目和2020年正在实施的4类重点对象农村危房改造项目，组织专业人员进行质量安全大排查大整改。主要排查改造房屋的项目选址、地基基础、墙体、柱、梁、楼板、屋面工程等方面的质量安全情况和是否有明显漏风漏雨、是否人畜同住、基本使用功能是否齐全等方面的问题，并出具《湖南省农村危房新建/加固改造房屋基本安全评定表》（见附件5）。2019年已排查的房屋可不再重新排查。要建立排查台账，对排查出来的问题要明确整改措施，整改时间。对于农户自建的改造项目，要将排查结果告知农户，指导农户自主积极消除隐患；对于统建的项目，要督促施工建设单位消除隐患，确保6月底前所有排查出来的房屋质量安全问题全部整改到位。

2.全面梳理整改突出问题。各区县市住建部门要加强与同级扶贫、财政部门对接，梳理2019年以来历次国检、省检、市检、第三方评估、联点督查、审计、巡视和信访舆情等发现的突出问题，坚持举一反三，做好自查，按照“立行立改、边查边改”的原则，重点抓好房屋安全性鉴定不够到位、房屋改造质量不高、竣工验收不及时、资金拨付缓慢、建新未拆旧、信息系统录入不及时等方面问题的整改工作，分类建立问题台账，明确整改措施、整改时限和整改责任人，建立问题整改销号制度，确保6月底前完成整改，问题清零。

3.畅通投诉咨询渠道。各区县市要进一步畅通农村危房改造政策咨询和信访投诉渠道，加强信访投诉源头治理，建立政策咨询投诉电话长期公布机制，及时调查、处理、反馈，切实保障群众利益。

三、工作要求

（一）提高政治站位。要深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，增强加快推进我市“农村危房改造清零行动”工作的紧迫感和使命感，将农村危房改造作为重要政治任务和民生工程来抓，按时按量按质坚决完成目标任务。

（二）加强组织领导和部门协作。各级人民政府要加强对农村危房改造工作的领导，建立部门协商工作机制，明确各部门责任分工，加强工作统筹调度。住建、扶贫、民政、残联、财政等部门要强化沟通联合，及时共享信息和资源，确保在房屋鉴定、补助对象确认、资金拨付等环节“零误差”，共同推进危房改造工作任务完成。

（三）加大财政投入。各地要加大对农村危房改造的财政投入，提高补助标准，进一步完善差异化补助政策，解决特殊困难群体有补助也建不起房的问题，切实兜底保障深度贫困户住房安全。对已享受过中央危房改造补助资金，但因各种原因唯一住房又成为CD级危房的4类重点对象，以及因动态调整等原因新增的住房安全无保障的4类重点对象和唯一住房为危房的边缘户、重残重病户，各地要多渠道整合、筹措资金，帮助其解决基本住房安全保障问题。要加强经费保障，确保住房安全性鉴定、突出问题排查整改、质量安全检查指导、竣工验收、档案管理等危改相关工作正常开展。

（四）强化作风保证。各地要重点围绕贪污挪用、虚报冒领补助资金，在对象认定和危房鉴定中以权谋私、优亲厚友，在竣工验收中索拿卡要、把关不严、弄虚作假以及群众强烈反感的虚假作风问题等方面，持续开展农村危房改造领域腐败与作风问题专项治理，积极配合审计、纪检、监察等部门开展专项检查。对于造假套取挪用补助资金、村干部索要好处费等问题，要及时向纪检监察部门移交问题线索。要加大警示教育力度，定期通报有关问题及处理结果。

（五）实施挂牌督战。为打赢我市农村危房改造攻坚战，我局将对全市农村危房改造工作实施挂牌督战，帮助解决实际困难，督促加快工作进度，抓好问题整改，圆满完成改造任务。（见附件6）

（六）注重宣传引导。各地要继续加大对农村危房改造政策和成效的宣传力度，充分利用电视、报纸、新媒体和发放明白卡等多种渠道、方式持续宣传危房改造补助对象、补助标准、改造方式等基本政策。要认真总结农村危房改造工作成绩，充分挖掘农村危房改造工作中的先进人物和事迹，不断提高贫困群众对危房改造政策的知晓度，形成积极的舆论氛围。

附件：1.常德市2020年农村危房改造工作操作指南

2.农村住房安全性鉴定报告

3.农村房屋危险性鉴定表

4.其他安全住房有保障证明

5.湖南省农村危房新建/加固改造房屋基本安全评定表

6.常德市2020农村危房改造工作挂牌督战安排表

附件1

常德市2020年农村危房改造工作操作指南

一、对象认定及信息提供

1.4类重点对象；建档立卡贫困户的名单由县级扶贫部门认定，低保户和农村分散供养特困人员名单由县级民政部门认定，贫困残疾人家庭名单由县级残联将未纳入建档立卡贫困户、低保户和农村分散供养特困人员的残疾人名单商扶贫或民政部门联合认定。

2.边缘户、重残户、重病户名单经县级扶贫部门确认后提供。

3.县级扶贫、民政、残联部门应将认定后的名单及时开展联合信息比对，并将具有多重身份的同一农户按建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、边缘户、重残户、重病户的顺序只统计一次，最终确认本地的7类对象名单，形成汇总表和花名册（含电子档），经各部门主要负责人签字并加盖公章后于4月30日之前提供给县住建部门。

二、鉴定工作程序

1.鉴定依据。住房安全性鉴定应按照住房和城乡建设部印发的《农村住房安全性鉴定技术导则》或当地细化的《技术导则》逐户开展。

2.初步鉴定。县级住建部门将各部门确认后的名单下发给乡镇人民政府（街道办事处），指导乡镇人民政府（街道办事处）组织具备专业知识或培训合格的人员对辖区内7类对象逐户开展住房安全性初步鉴定，填写鉴定报告或鉴定表。2019年已鉴定的住房、已实施过危房改造验收合格并有《湖南省农村危房新建/加固改造房屋基本安全评定表》的房屋和异地扶贫搬迁房屋可不再开展现场鉴定。

3.县级复核。县级住建部门组织专业技术人员对乡镇初步鉴定为A、B级的住房逐户审核鉴定资料，对鉴定结果无异议的应签字确认并加盖公章；农户对乡镇作出A、B级鉴定结论有异议的以及初步鉴定为C、D级危房或疑似危房的县级住建部门应逐户开展现场复核鉴定。

4.台账建立。各县（区、市）、乡镇（街道办事处）、村（居）应逐级建立鉴定、排查工作台账。县、乡镇建立汇总台账，村建立到户花名册台账。

附件2

农村住房安全性鉴定报告

（参考模板）

年    月    日，我单位鉴定工作人员       、       依据《农村住房安全性鉴定技术导则》，对       镇       村       户（身份证号：            ）的住房安全性进行了鉴定。现场检查发现，该户住房£存在/£不存在（£房屋选址；£地基基础；£承重构件；£其他                   ）等方面影响房屋结构安全的危险因素，经综合分析，该户住房整体安全性鉴定结果为     级，属于（£安全；£危险）住房。

鉴于以上鉴定结果，提出如下处理建议：

£加强对住房使用期间的维护，如做好防渗、防漏、防潮、防火等）；

£对住房进行修缮加固，消除房屋主体结构存在的安全隐患或其他危及住房主体结构安全的危险因素；

£迅速组织人员和财产转移，确保“危房不住人”；对该住房进行拆除，防止发生房屋倒塌而危及人的生命和财产安全；

£其他建议：

鉴定人员（签字）：                户主签字：

鉴定单位（公章）：                户主代理人：

年  月  日                        年  月  日

注：1、该报告一式三份，委托鉴定单位、鉴定单位及农户各一份；2.如农户为“四类重点对象”或已享受中央、省危改资金补助的，县级住房和城乡建设部门应对住房安全性鉴定报告进行审核。

户住房安全性简易鉴定表

| 1.房屋基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | 房屋权属 | □自有□其他 |
| 层 数 |  | 层 | 建筑面积 |  | ㎡ | 建造时间 |  | 年 | 抗震设防烈度 |  | 度 |
| 承重构件（维护结构）材料 |  |  | 前（正立面）墙： 后（背立面）墙： 山（侧立面）墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼（屋）面类型及材料 |  | （可多选） □平顶 □单坡 □双坡 □木檩条 □钢檩条 □钢筋混凝土檩条 □预制板 □钢筋混凝土 □小青瓦 □琉璃瓦 □彩钢瓦 □树脂瓦 □树皮顶 □茅草顶 □石板屋面 □石棉瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.房屋场地安全性鉴定 |  |  | □危险（可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、山洪、泥石流、岩溶、土洞、采空区等）□基本安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋危险程度鉴定等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 、房屋各组成（构件）部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基 基础 | □a级：上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好，地基、基础稳定。 |  |  |  |  |  | □b级：上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好，地基、基础基本稳定。 |  |  |  |  |
|  | □c级：上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。 |  |  |  |  |  | □d级：上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 砌体墙 | □a级：砌筑质量良好，无裂缝、剥蚀、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般，部分墙体有轻微开裂或剥蚀；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |  |
|  | □c级：砌筑质量差，墙体普遍开裂，剥蚀严重；纵横墙体脱闪；个别墙体歪斜；承重墙体厚度≤120mm。 |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂，部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 石砌 墙体 | □a级：石料规整，砌筑质量良好；无空鼓、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  | □b级：石料基本规整，砌筑质量一般；墙体有轻微开裂或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |  |
|  | □c级：石料规整性差，砌筑质量差；墙体普遍开裂，明显空鼓，部分石料松动；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 生土 墙体 | □a级：土坯墙块体规整、砌筑质量良好，夯土墙夯筑质量好，干缩裂缝较少。墙面无剥蚀、空鼓；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  | □b级：土坯墙砌筑质量或夯土墙夯筑质量一般，干缩裂缝较多但不严重；受力裂缝轻微；墙面轻微剥蚀或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |  |
|  | □c级：墙体砌筑或夯筑质量差，干缩裂缝严重并出现明显受力裂缝；墙面明显剥蚀，空鼓严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜，局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 承重 木构架 | □a级：无腐朽或虫蛀；构件无变形；有轻微干缩裂缝；榫卯节点良好。 |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；构件有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6；榫卯节点基本良好。 |  |  |  |  |
|  | □c级：明显腐朽或虫蛀；梁、檩跨中明显挠曲或出现横向裂缝，梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；木柱与柱基础之间错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象；承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。 |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁、檩跨中出现严重横向裂缝；柱身严重歪斜；木柱与柱基础之间严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 柱、梁、板等混凝土 构件 | □a级：表面平整，或仅有少量微小开裂或个别部位剥落；钢筋无明显露筋、锈蚀；预制板端部支承稳固，采取加强连接措施。 |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微开裂或局部剥落；个别部位钢筋露筋、锈蚀；预制板端部支承基本稳固。 |  |  |  |  |
|  | □c级：保护层剥落严重；钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；梁、板出现明显受力裂缝和变形；预制板端部支承长度不足。 |  |  |  |  |  | □d级：保护层剥落非常严重；部分钢筋外露；梁、板出现严重受力裂缝和变形；预制板端部支承长度严重不足，有坠落危险。 |  |  |  |  |
| 维护 墙体 | □a级：围护墙与承重木柱间有拉结措施；山墙、山尖墙与木构架或屋架有墙揽拉结；内隔墙顶与梁或屋架下弦有拉结。 |  |  |  |  |  | □b级：采取部分拉结措施；围护墙与承重木柱之间未出现明显通缝。 |  |  |  |  |
|  | □c级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离；围护墙体与承重木柱之间出现明显竖向通缝。 |  |  |  |  |  | □d级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离且有明显外闪；围护墙体与承重木柱之间脱闪。 |  |  |  |  |
| 木屋架 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好，没有平面内变形和平面外偏斜；榫卯节点良好。 |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性尚可，有轻微平面内变形或平面外偏斜；榫卯节点基本良好。 |  |  |  |  |
|  | □c级：明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；出现明显平面内变形或平面外歪斜；榫卯节点有破损、松动或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；出现平面内严重变形或平面外严重歪斜；榫卯节点多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 楼（屋）盖 | □a级：楼（屋）面板无明显受力裂缝和变形；椽、瓦完好；屋面无渗水现象。 |  |  |  |  |  | □b级：楼（屋）面板有轻微裂缝但无明显变形；瓦屋面局部轻微沉陷，椽、瓦小范围损坏；屋面小范围渗水。 |  |  |  |  |
|  | □c级：楼（屋）面板明显开裂和变形；瓦屋面出现较大范围沉陷，椽、瓦较大范围损坏；屋面较大范围渗水。 |  |  |  |  |  | □d级：楼（屋）面板开裂严重，部分塌落；瓦屋面大范围沉陷，椽、瓦大范围严重损坏；屋面大范围渗水漏雨。 |  |  |  |  |
| Ⅱ、房屋整体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农房 安全性 等级 | □A级：房屋各组成部分各项均为a级，即房屋没有损坏，整体现状基本完好。 |  |  |  |  |  | □B级：房屋各组成部分至少一项为b级，即房屋出现轻微破损，存在轻度危险。 |  |  |  |  |
|  | □C级：房屋各组成部分至少一项为c级，即房屋出现中度破损，存在中度危险。 |  |  |  |  |  | □D级：房屋各组成部分至少一项为d级，即房屋出现严重破损，存在严重危险。 |  |  |  |  |
| 4.防灾措施（如抗震构造）鉴定 |  |  |  | □具备防灾措施 □部分具备防灾措施 □完全不具备防灾措施 |  |  |  |  |  |  |  |

户房屋情况

| 1、房屋平面示意简图和正立面实照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋平面示意简图 |  |  | 房屋正立面实照 |  |
| 2、房屋构件损伤统计 |  |  |  |  |
| 序号 | 构件名称及 部位 | 损伤描述 | 危险程度 | 备 注（照片） |
| 1 | 如：堂屋前半坡屋面 | 坍陷及渗水 | 严重（一般或轻微） | 现状照片 |

附件3

农村房屋危险性鉴定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  |  |  | 身份证号码 |  | ____________________ |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 2.贫困户类型 |  |  | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级相关部门意见 |  |  |  | （签字盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 省（市） 县（区） 镇（乡） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 |  |  |  |  | 开间数量 |  | 间 |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 承重墙 |  | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 木柱、梁、檩 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 木屋架 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 混凝土柱、梁 |  | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  |  |  |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |  |  |  |
| 屋面 |  | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  |  |  |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |  |  |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级） |  |  |  |  |  |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级） |  |  |  |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  |  |  |  |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定负责人： 鉴定成员： |  |  |  |  |  |  |  | 机构（单位）： 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4

公益性住房证明

兹有我村（社区）     组村民       ,家庭现有   人，因    原因，现居住在        ，有安全住房。

村委会（社区居委会）或户主（手印）

2020年 月  日

居住商品房证明

兹有我村（社区）      组村民      ,家庭现有

人，该户常年在外，已购买（或长期租赁）商品房，现居住在        ，有安全住房。

村委会（社区居委会）或户主（手印）

2020 年 月  日

无意愿实施危房改造证明

兹有我村（社区）      组村民          ,家庭现有    人，村内住房经县住建部门鉴定，为不安全住房，因      原因，该户无意愿实施危房改造，现居住在       ，有安全住房。

村委会（社区居委会）或户主（手印）

2020 年 月 日

其他安全住房证明

兹有我村（社区）     组村民       ,家庭现有   人，因    原因，现居住在        ，有安全住房。

村委会（社区居委会）或户主（手印）

2020年 月  日

附件5

湖南省农村危房新建/加固改造房屋基本

安全评定表

| 户主姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要内容 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 主控项目 | 地基基础 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 墙 体 （生土、砖砌体） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 柱 （木、砖、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 梁 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 楼 板 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 屋面工程 （瓦、混凝土面） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 抗震设防 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 一般项目 | 门 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 窗 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 装饰 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 水电设施 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 结 论 |  |  | □合格 □基本合格 □不合格 |  |  |  |
| 参与评定人员签名 |  |  |  |  | 评定时间 |  |

注：评定结果划分为合格，基本合格和不合格三个等级，具体标准为：

合格：所有主控项目全部合格。

基本合格: 主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱全部合格，其他项目存在不合格。

不合格：主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱任意一项为不合格。

附件6

常德市2020年农村危房改造工作挂牌督战

安排表

| 挂牌督战地区 | 挂牌督战领导 | 挂牌督战成员 |
| --- | --- | --- |
| 武陵区 | 刘兴华、唐述安 | 阙兴国、潘去非 |
| 桃源县 |  |  |
| 鼎城区 | 陈昌玉 | 姚飞、谢克兵 |
| 经开区 |  |  |
| 安乡县 | 沈明莉 | 阙兴国、潘去非 |
| 津市市 |  |  |
| 临澧县 | 姜守维 | 姚飞、谢克兵 |
| 柳叶湖 |  |  |
| 澧县 | 熊新平 | 姚飞、谢克兵 |
| 西湖管理区 |  |  |
| 汉寿县 | 王龙 | 阙兴国、潘去非 |
| 西洞庭管理区 |  |  |
| 石门县 | 伍和平 | 姚飞、谢克兵 |
| 桃花源 |  |  |