津财审预〔2023〕60号

关于津市市三洲驿街道2022年精致街区

园林绿化改造项目预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道2022年度精致街区园林绿化改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道辖区，改造主要内容包含：老旧小区清表、色块移除，新栽乔灌木、砍伐乔灌木、种植土回填、停车场改造、草皮铺设等。

资金来源为专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湖南省建设厅湘建价〔2020〕56号《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、《2020年湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《2020年湖南省安装工程消耗量标准》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建筑工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

6、2020湖南省建设工程计价办法及消耗量标准（交底资料）；

7、湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）；

8、常德市建设工程造价管理站文件常建价[2023]3号《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料预算价格的通知》；

9.常德市建设工程造价管理站文件常建价[2022]12号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》；

10.常德市建设工程造价管理站文件常建价[2021]16号《关于发布常德市二〇二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市三洲驿街道2022年精致街区园林绿化改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

- 评审中发现的主要问题及说明

（一）、01渔米巷五号街区E-4片区

1.栽植桂花、白玉兰、樱花、红花檵木、等定额子目高套，单价核减；

2.栽植茶梅球、红枫、春鹃、常春藤，工程量多计，子目高套；

3.表土除杂、种植土回(换)填、绿地细平整工程量多计，定额子目高套。

（二）、02阳光新城集中绿地种植

1.移植栾树、兰引三号、肉桂、杜鹃、三角枫等子目高套，单价审减；

2.栽植红花葱兰、金叶麦冬、花萱草、红花葱兰、表土除杂、种植土回(换)填、绿地细平整等工程量多计，子目高套。

（三）、03护市联建北老旧小区

1.栽植八月桂Φ12，全冠，定额子目高套；

2.铺种草皮、植草砖内植草，定额子目高套，工程量多计；

3.栽植金叶麦冬、种植土回(换)填，定额子目高套，工程量多计。

（四）、04惠政桥A2街区

1.栽植八月桂、种植土回(换)填，子目高套；

2.栽植中叶麦冬，工程量多计，定额子目高套。

（五）、05会仙桥A3街区

1.栽植栾树、垂丝海棠、红枫、中叶麦冬、桂花、绿篱法国冬青、生态停车位铺种草皮、移植乔木等，定额子目高套；

2.栽植金叶女贞、表土除杂、绿地细平整、种植土回(换)填，工程量多计，子目高套。

（六）、06城隍庙步行街改造

1.栽植八月桂、丛生桂花、山茶、兰引三号、表土除杂、植土回(换)填定额子目高套。

（七）、07A5.B3街区(增)

1.移植乔木、灌木，栽植八月桂、栾树、红枫、紫薇、定额子目高套；

2.栽栽植春鹃 、兰引三号、麦冬、马尼拉草皮、园路、表土除杂、绿地细平整、种植土回(换)填定额子目高套，工程量多计。

（八）、105街区绿地及停车场

1.栽植八月桂、栾树、银杏、晚樱、喷播花草籽、表土除杂、种植土回(换)填、停车场铺碎石、砖砌体、成品订购对开铁门 3m等定额子目高套；

2.栽植绿篱法国冬青，预算上报套取起挖绿篱，定额子目低套。

（九）、洞庭大道移植苗木

1.移植乔灌木定额子目高套；

2.种植土回(换)填定额子目高套。

（十）按规定该项目工程费用下浮10个百分点，人工费不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额1991647.13元，审定金额1443441.43元，审减金额548205.70元，审减率27.53%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办