津财审预〔2023〕65号

津市市第一小学及幼儿园改扩建工程

-校园文化建设及设施设备

采购项目预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第一小学及幼儿园改扩建工程-校园文化建设及设施设备采购项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市车胤大道北侧。主要施工内容为津市市第一小学院内标识标牌及引导系统等文化建设。包括萤星门文化、澹津书院、教学楼、围墙、班牌、老师照片墙等文化建设及配套施工。

资金来源：政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、津发改投[2023]1号《关于津市市第一小学及幼儿园改扩建工程可行性研究报告的批复》；

- 8、常建价[2023]6号《关于发布常德市二○二三年第四期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市第一小学及幼儿园改扩建工程-校园文化建设及设施设备采购项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、学校标志津市市第一小学，主材单价高计，核减0.24万元；

2、不锈钢古铜烤漆字,主材单价高计，核减0.32万元；

3、停车场文化墙铝方通基座，主材单价高计，核减0.39万元；

4、停车场文化墙,主材单价高计，核减1.11万元；

5、澹津书院文化墙铝方通底板,主材单价高计，核减0.64万元；

6、澹津书院文化墙，主材单价高计，核减4.27万元；

7、澹津书院不锈钢立体字，主材单价高计，核减1.41万元；

8、不锈钢精工字楼名，主材单价高计，核减0.56万元；

9、班牌/科室牌，主材单价高计，核减1.53万元；

10、楼层信息牌，主材单价高计，核减0.92万元；

11、教室国旗标识，主材单价高计，核减1.00万元；

12、教学楼文化墙,主材单价高计，核减0.21万元；

13、PVCuv文化墙,主材单价高计，核减2.08万元；

14、班牌,主材单价高计，核减1.22万元；

15、生态木格栅方通，主材单价高计，核减0.40万元；

16、老师照片墙，主材单价高计，核减0.23万元；

17、12厚悬浮塑料地板,子目高套，主材单价高计，核减1.88万元；

18、电动伸缩门，主材单价高套，核减1.32万元；

19、灭火器,主材单价高套,核减0.26万元；

20、该项目审定工程量暂按报送工程量计算，结算时按实计取；

21、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

22、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额545374.07元，审定金额298606.15元，审减金额246767.92元，审减率45.25%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办