津财审结〔2023〕55号

关于津市市白衣镇卫生院住院综合楼

修缮工程结算的评审报告

津市市白衣镇卫生院:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白衣镇卫生院住院综合楼修缮工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇卫生院，为院内业务用房和办公用房改造，主要工程内容包括瓦屋面改造，天沟防水更换，地面铺塑胶卷材，墙面改造，安装改造等。

本项目由津市市哲宇土方机械设备经营部承建。施工工期为2023年4月28日至2023年05月18日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书、工程量签证单及竣工图；

3、湘建价[2020]56号2020湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2019]47号省住建厅发《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、常建价[2022]12号常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二二年第七期建设工程材料价格的通知》；

7、常建价[2022]13号常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格的通知》；

8、常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一~三期）的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市白衣镇卫生院住院综合楼修缮工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、办公楼屋面工程量多计；

2、走廊吊顶工程量多计；

3、办公楼三楼送审钢制平开门，按实际施工不锈钢栅栏门评审；

4、卫生间按实测尺寸调整；

5、塑料卷材楼地面工程量多计；

6、办公楼三楼房间荧光灯为吸顶灯，按实调整；

7、绿色施工安全防滑措施项目费按结算模式调整。

六、评审结论

本工程送审金额318675.88元，审定金额292487.42元，审减金额26188.46元，审减率8.22%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办