津财审结〔2023〕54号

关于津市市麓园综合楼客梯、餐梯

采购项目结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市麓园综合楼客梯、餐梯采购项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市政府机关大院内原食堂位置，主要工程内容为贯通门电梯和餐用电梯各2部，以及相应的配套安装及装饰。

本项目由湖南鑫进电梯工程有限公司承建。工程于2021年12月开工，2022年1月竣工验收合格并投入使用。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、有关的标准图集和设计、施工规范；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市麓园综合楼客梯、餐梯采购项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、电缆保护管PVC100，工程量多计；

3、轿厢底板拼花大理石地面，工程量多计。

六、评审结论

1、该项目报审金额1204775.54元，审定金额1202458.95元，审减金额2316.59元，审减率0.19%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年六月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办