津财审结〔2023〕75号

关于津市高新区标准化厂房E区建设项目

2#、5#厂房货梯工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市高新区标准化厂房E区建设项目2#、5#厂房货梯工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市高新区标准化厂房E区2#5#厂房，主要内容为采购并安装8台载货电梯、电梯调试及检测、机房及电梯门洞改造等。

本项目由东莞市华宇电梯有限公司承建。施工工期为2022年7月至2022年11月。

资金来源：银行贷款及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、竣工验收证书；

4、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、施工期间材料市场信息发布价；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市高新区标准化厂房E区建设项目2#、5#厂房货梯工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、、工程量的确定，以工程量现场签证单、竣工图及结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、电缆保护管PVC100，现场未进行施工；

3、安全责任险、环境保护税未提供相应票据；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1612304.92元，审定金额1598737.09元，审减金额13567.83元，审减率0.84%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办