津财审预〔2023〕87号

关于津市市白龙泉汉墓群保护修缮

工程预算的评审报告

津市市文化旅游广电体育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白龙泉汉墓群保护修缮工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇，主要工程内容为对周边环境整治，墓1、墓2封土植被清理，去除封土表面松散土壤，拆除墓2顶部后期添建水池并重建新土，防止村民再次对墓顶的利用，墓周边的范围划分，防止村民继续开垦破坏封土，配备专用游步道，配备凉亭对墓群介绍及相关标识、标牌等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2021]16号《关于发布<常德市二〇二一年园林绿化工程苗木预算价格>的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市白龙泉汉墓群保护修缮工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、清单清除杂草、砍挖灌木丛及根按送审工程量计取；

2、材料二次转运不计；

3、砍挖灌木丛及根送审定额高套，已调整；

4、200*460mm青石压边石送审定额高套，已调整；

5、小叶女贞球送审材料价格偏高，另工程量按设计变更调整；

6、踏步石制安送审定额高套；

7、外购土方运距暂按8Km计算；

8、遗址表层浮土清理工程量按设计变更调整；

9、墓道边坎送审定额高套，已调整；

10、不可预见费根据本项目的特殊性适当提高比例；

11、勘测费、设计费、监理费、招标代理费按送审方要求不计；

12、定做防腐木标识牌、麻石警示牌按送审暂估；

13、本项目按规定下浮8%（其中人工费不下浮）；

14、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1211441.73元，审定金额585860.86元，审减金额625580.87元，审减率51.64%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办