津财审预〔2023〕85号

关于常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准

农田建设项目（二〇二三年）预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇，涉及临东村、棠华铺社区、和平村3个行政村, 属于农田建设项目，包括新增建设和改造提升两部分，主要建设内容为:田块整治面积545.94亩(含恢复耕地地块土地平整面积共41.07亩，其中:临东村恢复耕地面积26.61亩，和平村恢复耕地面积14.46亩);改造山塘55座，改造拦水坝1座;新建、改造灌渠42条14.274km;新建、整修排渠15条5.107km;低压管道输水灌溉面积800亩，铺设输水管道5条1.015km;新建、整修机耕路23条5.728km;栽种护路护沟(渠)林1.08km，种植垂柳280株、红叶石楠280株。

资金来源为中央直达资金和省级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省渔业绿色循环发展试点工作方案>的通知》（湘农联〔2022〕15号）;

4、湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号)；

5、湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

6、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知湘水发[2019]6号文；

7、水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

8、湖南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施计算标准的通知》(湘水办函〔2023〕24号)；

9、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

10、常建价[2022]13号《关于发布<常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格>的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

新建部分：

1、土地平整耕作田块修筑工程部分子目高套；

2、土地平整耕作层地利保持工程部分子目调整；

3、灌溉与排水水源工程部分子目高套，材料价格审减；

4、灌溉与排水输水工程部分子目高套，材料价格审减；

5、灌溉与排水排水工程部分子目高套；

6、田间道路机耕路部分子目高套；

7、草皮、竹胶板、复核土工膜、铁件等材料价格调整。

改造部分：

1、土地平整耕作田块修筑工程部分子目高套；

2、土地平整耕作层地利保持工程部分子目高套；

3、灌溉与排水水源工程部分子目高套，材料价格审减；

4、灌溉与排水输水工程部分子目高套，材料价格审减；

5、灌溉与排水排水工程部分子目高套；

6、田间道路机耕路部分子目高套；

7、草皮、竹胶板、垂柳、复核土工膜、铁件等材料价格调整。

其他说明：

1、本工程设计有商混及现拌混凝土，现场设计材料运输工具有斗车及胶轮车，具体运距及工具以现场实际情况为主，结算时按实计取；

2、工程存在部分外借土，具体运距结算时按实计取；块石价格按70km计算材料单价；混凝土价格采用澧县混凝土价格；

3、安全生产措施费按2.5%标准计算，以固定值列入其他项目；

4、监理费单独计算，按68号文计算；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额18229408.63元，审定金额16320029.23元，审减金额1909379.40元，审减率10.47%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办