津财审预〔2023〕100号

关于津市市中小学校功能室建设

及实验仪器设备预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市中小学校功能室建设及实验仪器设备》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于项目位于津市市三中、德雅中学、车胤中学、保河堤中学、白衣中学、津市一小、新洲中心学校内。工程主要内容为计算机教室设备、物理实验室教学设备、生物实验室教学设备、化学实验室教学设备、科学实验室教学设备的采购安装调试等。

资金来源为财政性资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件；

3、湘财预[2022]312号《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金的通知》；

4、津发改投[2023]18号《津市市发展和改革局关于核准津市市教育局2023年学校（幼儿园）建设项目招标事项的批复》；

5、津市市行政审批服务局关于《津市市中小学校功能室建设及实验仪器设备采购》项目的审查意见；

6、市场询价。

三、评审范围

津市市中小学校功能室建设及实验仪器设备费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）、根据送审方意见，云服务器、云服务器授权、教学管理软件、云教室机、云学生机、48口千兆交换机、10口千兆交换机参照“锐捷”品牌询价，招标过程中的设备不得低于该品牌的档次和价值。

（二）、三中计算机教室

1、云学生机单价高计，按市场询价调整；

（三）、三中实验室

1、实验室设备单价已含运输、税费及安装费，另报送的运输费、税费及安装费不重复计取；

2、物理准备台、化学准备台、生物准备台单价高计，按市场询价调整；

（四）、德雅中学

1、感应起电机、旋片真空泵、金属钩码单价高计，按市场询价调整；

2、光的传播、反射、折射实验器、压力和压强演示器单价高计，按市场询价调整；

3、试管、大理石、蒸馏烧瓶、电动钻孔器、教学支架单价高计，按市场询价调整；

4、工业酒精、乳胶手套、恒温水浴锅单价高计，按市场询价调整；

（五）、车胤中学

1、斜面小车、溶液导电演示器、酒精、蔗糖、黄铜片、铜片单价高计，按市场询价调整；

（六）、保河堤中学

1、光的传播、反射、折射实验器、光具座单价高计，按市场询价调整；

2、水电解演示器、电动钻孔器、酒精单价高计，按市场询价调整；

3、物理准备台、化学准备台、生物准备台单价高计，按市场询价调整；

（七）、白衣中学

1、金属钩码、微小压强计、学生电源、方形线圈、蹄形磁铁、仪器柜单价高计，按市场询价调整；

2、生物显微镜、0.9%生理盐水、恒温水浴锅单价高计，按市场询价调整；

（八）、新洲中心学校

1、生物显微镜、冰盒、布纤维卷尺、测量计数器、电子尺、电子秤、托盘天平单价高计，按市场询价调整；

2、沙漏、人体资源箱、电现象实验箱、太阳系的组成资源箱、呼吸系统卡片、消化系统卡片单价高计，按市场询价调整。

（九）、津市三中计算机教室中，以“箱、盒、卷、批”为单位的清单项，列为暂估项。结算时按类似项目具体量化计算；

（十）、系统集成费按设备费的3%计取；

（十一）、工程量暂按送审计算，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

（十二）、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

（十三）、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额799237.00元，审定金额568605.39元，审减金额230631.61元，审减率28.86%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办