津财审结〔2023〕72号

关于2021年城区道路大树修剪工程

结算评审的报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2021年城区道路大树修剪工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容为大树修剪、乔木交通扫障、大叶女贞抑籽、垂柳防飘絮等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2022年3月1日至2022年6月30日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料等相关结算文件；

4、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》

6、湘建价[2016]72号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

7、湘建价[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2021年城区道路大树修剪工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、因施工时间距现场勘察时间较长，现场工程量无法复核。最终工程量的确定，以结算书、现场签证单的工程量为评审依据；

2、大叶女贞抑籽与清单描述不符，列为合同外重新组价。莱恩坪安御籽按市场询价130元/L计取；

3、合同外内容按规定下浮10%，人工不下浮，再按投标优惠率下浮1.14%。

六、评审结论

该项目报审金额621530.70元，审定金额587562.38元，审减金额33968.32元，审减率5.47%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办