津财审结〔2023〕71号

关于津市市澹津社区居民通道硬化

工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市澹津社区居民通道硬化工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澹津社区，主要工程内容为长人行道铺设混凝土面砖，道路硬化，安砌混凝土侧石，铺设钢筋混凝土承插管，砌筑检查井、雨水口以及渣土外运等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年02月至2022年03月。

资金来源：政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、津市市市政工程有限责任公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

6、湘建价〔2019〕61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市澹津社区居民通道硬化工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 工程量审核以现场复核、工程量签证单及竣工图为依据；

- 工程为直接发包形式，结算审核以预算评审综合单价作为投标单价审核；

- 道路土方工程量多计，审减;

- 绿色施工安全文明防护措施费按结算模式取费。

六、评审结论

该项目报审金额489216.82元，审定金额473377.49元，审减金额15839.33元，审减率3.24%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办