津财审结〔2023〕84号

关于津市市城北区公交停保站及综合停车场

附属配套工程结算的评审报告

津市市交通运输局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市城北区公交停保站及综合停车场附属配套工程项目》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于常德市津市市澧水二桥桥底，主要内容为新铺设沥青道路、环氧树脂道路，砼道路等。

本项目由湖南省德昌建设有限公司承建。施工工期为2023年5月30日至2023年7月2日。

资金来源：自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2023]10号《关于津市城北区公交停保站及综合停车场附属配套工程预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市城北区公交停保站及综合停车场附属配套工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）、合同内K0+235～K0+297段-混凝土面层(面罩环氧树脂面层)：

（1）、挖方外运8km，送审1279.2m3，审核为1194.11m3，核减85.09m3；

（2）、换填80cm黄土 取土运距15km，送审1279.2m3，审核为1194.11m3，核减85.09m3；

（二）、合同内K0+458～K0+496段混凝土路面：

（1）、28cm厚5%水泥稳定碎石层，送审1044.16m2，审核为1027.38m2，核减16.78m3；

（2）、25cm厚C30混凝土面层，送审938.9m2，审核为920.42m2，核减18.48m2；

（三）、合同内围墙顶面增加贴瓷砖等：

（1）、围墙顶面贴黄色瓷砖  规格300*100，送审276.77m2，审核为152.85m2，核减123.92m2；

（四）、新增K847-877段工程量：

（1）、碎石底层 人机配合 厚度15cm，送审752.25m2，审核为710.26m2，核减41.99m2；

（2）、20cm厚下基层厂拌水泥稳定碎石4%，送审752.25m2，审核为698.26m2，核减53.99m2；

（3）、20cm厚上基层厂拌水泥稳定碎石5%，送审640.8m2，审核为603.61m2，核减37.19m2；

（4）、乳化沥青粘层(1.0L/m2)，送审645.6m2，审核为603.61m2，核减41.99m2；

（5）、同步沥青碎石封层(1cm厚)，送审645.6m2，审核为603.61m2，核减41.99m2；

（6）、乳化沥青粘层(0.5L/m2)，送审645.6m2，审核为603.61m2，核减41.99m2；

（7）、8cm粗粒式沥青混凝土路面（AC-25C），送审645.6m2，审核为603.61m2，核减41.99m2；

（8）、4cm细粒式SBS改性沥青混凝土路面（AC-13C），送审645.6m2，审核为603.61m2，核减41.99m2；

（五）、签证单部分未提供申报资料，审核扣除；

（六）安全生产责任险、环境保护税未提供发票，根据湖南省建设工程计价办法动态调整规定，送审未提供相应缴纳票据，审核扣除；

（七）、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额3075513.89元，审定金额2950368.65元，审减金额125145.24元，审减率4.07%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办