津财审结〔2023〕89号

关于津市市2021年农村公路危桥

改造工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市2021年农村公路危桥改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇，主要工程内容为钱家咀桥、鸳鸯桥、中华堰桥拆除重建，钱家咀桥采用1-10m现浇混凝土实心桥板，桥面全宽7m，桥长16.04m；鸳鸯桥采用1-16m现浇混凝土箱梁，桥面全宽7m，桥长22.04m；中华堰桥采用1-8m现浇混凝土实心桥板，桥面全宽10m，桥长13.04m。

本项目由湖南猎豹建设有限公司承包施工。施工工期为2021年8月至2021年11月。

资金来源：上级资金及本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设工程施工合同；

3、施工图、竣工图、工程签证单；

4、投标文件；

5、工程结算书；

6、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

7、交通部JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》；

8、交通部JTG/T T3831-2018《公路工程概算定额》、JTG/T3832-2018《公路工程概算定额》；

9、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

10、交通部发布关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建〔2019〕74号)；

11、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

12、常德市建设工程造价管理站发布的同期建设工程材料价格，不足部分市场询价；

13、有关的标准图集和设计、施工规范;

14、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2021年农村公路危桥改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）钱家咀桥

1、临时涵洞工程量多计；

2、扩大基础垫层、基础垫层填碎石工程量多计；

3、桥台工程量多计；

4、桥梁混凝土防撞护栏钢筋工程量多计；

5、搭板钢筋工程量多计；

6、搭板碎石回填工程量多计；

7、河岸护砌工程量多计；

8、C30混凝土底板未见暂扣；

9、接路工程量多计，挡土墙扣除；

10、施工场地建设费按实计算。

（二）鸳鸯桥

1、扩大基础混凝土、碎石回填工程量多计；

2、桥梁混凝土防撞护栏根据图纸调整工程量；

3、接路路面工程量多计；

4、人工筑岛填砂扣除；

5、挡土墙工程量多计；

6、施工场地建设费按实计算；

7、措施费工程量多计。

（三）中华堰桥

1、临时波形护栏现场实做为钢管拦网；

2、扩大基础土方工程量多计；

3、水泥混凝土铺装钢筋工程量多计；

4、搭板工程量多计；

5、施工场地建设费按实计算；

6、临时供电设施按实计算。

（四）其他

1、合同内项目同比例下浮0.02%；

2、合同外项目同比列下浮0.29%；

3、合同外项目按规定下浮8%。

六、评审结论

该项目报审金额3820940.84元，审定金额3549591.87元，审减金额271348.97元，审减率7.10%。

二○二三年九月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办