津财审预〔2023〕104号

关于津市市2023年农村公路养护工程

预算评审的报告

津市市公路建设养护中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2023年农村公路养护工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目涉及津市市X002、X005、X206、Y001、Y009、C244、Y478、C019、C244、C059、CABC线和其他线路，主要工作内容为水泥砼路面接缝清灌缝、挖除水泥砼路面、挖除粒料基层355.6m3、钻孔锚固拉杆钢筋、C35水泥砼面层、路肩割草清理、水泥路面裂缝维修、水泥路面局部修补、波形护栏维修。

资金来源为专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《公路养护预算编制导则》JTG5610-2020；

4、《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018；

5、《湖南省2022公路养护工程预算定额》；

6、《湖南省2022公路日常养护工程预算定额》；

7、省造价站《关于明确公路养护工程预算人工工日单价的通知》（湘交造定[2022]9号）；

8、省造价站《关于发布<2023年8月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数>的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市2023年农村公路养护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、养护记录及档案资料费价格高计，核减0.50万元；

2、交通维护费价格高计，核减2.08万元；

3、挖除水泥混凝土路面子目高套，核减0.82万元；

4、挖除基层、底基层子目高套，核减0.19万元；

5、水泥混凝土面板和边角、坑洞修补子目高套，核减7.74万元；

6、材料价格低计，核减0.38万元；

7、根据津市市财评相关规定，总价下浮8%（人工费不下浮），核减11.06万元。

六、评审结论

本工程送审金额2091662.91元，审定金额1856844.92元，审减金额234817.99元，审减率11.23%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办