津财审预〔2023〕106号

关于洞庭湖西部森林屏障区

(津市片区)工程预算的评审报告

津市市林业局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的洞庭湖西部森林屏障区(津市片区)工程预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市境内，主要工程内容包括：洞庭湖西部森林屏障区(津市片区)退化林修复项目2022-2024年津市建设总规模3000亩，其中2022年实施400亩；2023年实施1500亩；2024年实施1100亩等。

资金来源为上级专项资金及地方自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的施工图与预算书；

- 湘国土资发〔2017〕24号 湖南省国土资源厅关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知。

- 《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综[2011]128号）。

- 2014《湖南省农村土地整治项目预算定额标准》（定稿版）。

- 《土地开发整理标准》（TD/T1101-1013-2000）。

- 《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》。

- 2018[101]号文  税率调整 湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知。

- 三、评审范围

洞庭湖西部森林屏障区(津市片区)退化林修复项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 预算定额调整（园林定额子目调整为国土定额子目）；

- 预算模板调整（园林模板调整为国土模板）;

- 树苗材料价格调整;

- 参照相关文件规定，该工程下浮8%（人工不下浮）。

六、评审结论

- 本工程送审金额4619654.51元，审定金额2341051.24元，审减金额2278603.27元，审减率49.32%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办