津财审预〔2024〕64号

关于津市市城隍庙青少年活动中心

建设项目预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市城隍庙青少年活动中心建设项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市三洲驿街道城隍庙社区辖区，主要工作内容为：新建混凝土停车位、人行道及门球场、修复原硅PU地面、场地绿化、设置休闲座椅及其他配套设施等。

资金来源为上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投[2024]64号《关于津市市城隍庙青少年活动中心建设项目可行性研究报告的批复》；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、湘建价建[2024]20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 9、常建价[2024]5号《关于发布<常德市二〇二四年第四期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2023]16号《关于发布<常德市二〇二三年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2023]8号《关于发布<常德市二〇二三年园林绿化工程苗木市场综合价>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

津市市城隍庙青少年活动中心建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、3mm厚墨绿色硅PU地面修复，子目高套；

- 平整场地，子目高套；

- 10cm厚C15砼垫层，工程量多计，子目高套；

- 垫层模板、8cm厚C10砼压顶，工程量多计；

- 隔离边墙，子目高套；

6、人造草皮，子目高套；

7、清杂工程，根据建设方意见，运距暂按5KM计取，结算时按实结算；

8、日本红枫，按发布价调整；

9、该项目砂类价格，按澧县机制砂发布价调整；

10、该项目工程量暂按图纸及工程量表计算，结算按实调整；

11、该项目按规定市政工程下浮9个百分点，绿化工程下浮10个百分点，人工费按最新指数标准0.947调整；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额568099.56元，审定金额487367.89元，审减金额80731.67元，审减率14.21%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2666.75元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办