津财审结〔2024〕54号

关于津市市公安局业务技术用房地下车库

地坪漆及标识工程结算的评审报告

津市市公安局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公安局业务技术用房地下车库地坪漆及标识工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市公安局业务技术用房地下车库，主要建设内容为地下车库密封固化处理、聚氨酯超耐磨地坪、地面交通设施划线、标识牌等。

本项目由湖南倍耐固地坪工程有限公司承建。施工工期为2021年11月18日至2021年12月30日。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收单等；

5、津财审预[2021]134号《关于津市市公安局业务技术用房地下车库地坪漆及标识工程预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市公安局业务技术用房地下车库地坪漆及标识工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、混凝土基面密封固化处理，工程量多计；

2、聚氨酯超耐磨地坪，工程量多计；

3、通道线，工程量多计；

4、地上通道部分（热线），工程量多计；

5、合同外内容按规定下浮9%（人工费不下浮），再进行投标优惠率下浮；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1162395.00元，审定金额1086423.68元，审减金额75971.32元，审减率6.54%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办