津财审预〔2024〕93号

关于津市市第三中学“特立体艺馆”

设施设备采购项目预算的评审报告

津市市第三中学:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第三中学“特立体育馆”设施设备采购项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市第三中学，主要内容为设备采购安装及调试，包括音视频，健身器材，舞台灯光系统，控制系统，数字会议系统，网络与监控系统以及相应的辅材等。

资金来源为上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、2024年7月23日津市市人民政府第33次专题会议纪要；

4、津发改投【2023】174号《关于津市市第三中学特立体艺馆建设项目可行性研究报告的批复》；

5、湘教通【2023】175号《关于公布湖南省县域普通高中“徐特立项目”建设名单的通知》；

6、市场询价及行情。

三、评审范围

津市市第三中学“特立体育馆”设施设备采购及安装调试费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、舞台灯光及音响系统参照“湖山”品牌询价，实际采购不得低于该品牌档次；

2、所有设备价格均含税金和运费以及厂家现场指导安装的费用；

3、台式电脑单价偏高，核减0.09万元；

4、机柜单价偏高，核减0.18万元；

5、强电地插单价偏高，核减0.03万元；

6、网管交换机单价偏高，核减0.07万元；

7、网络摄像机（半球）单价偏高，核减0.11万元；

8、主席台满堂脚手架租赁按暂估价计取，结算时按实际搭设面积和租赁时间计算该费用；

9、根据相关文件要求，本项目下浮8%。

六、评审结论

本工程送审金额4197291.70元，审定金额3478705.22元，审减金额718586.48元，审减率17.12%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年七月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办