津财审预〔2024〕94号

关于2023年津市市城市交通标线工程

预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年津市市城市交通标线工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市澧水二桥两侧辅道，主要工作内容为：二桥辅道标线、护栏、交通安全设施等。

资金来源为项目存量结余资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工方案；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价[2024]7号《关于发布<常德市二〇二四年第五六期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2024]8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

2023年津市市城市交通标线项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 隔离护栏（含立柱），单价过高；

- 八角立柱单价已包含在隔离护栏中，暂扣减；

- C25砼独立基础（八角立柱）工程量多计；

- 护栏宣传牌（铝合金边框）主材单价报送过高；

- 太阳能爆闪灯（270*270*130）单价报送过高；

- 标志牌及立柱子目调整；

- 导流灯报送单价过高；

- 其他零星项目、人工费及取费调整；

- 交通安全设施设备费中的人工及安装费与终端调试（集成费）重复、设备单价报送过高；

- 终端调试按除软件费外的费用为基数，按5%计取；

- 各系统联动试运行与终端调试费用重复计取，审减；

- 电源开户按800元/户暂估，网络开户按800元/户暂估，结算凭票按实结算。

六、评审结论

本工程送审金额599842.61元，审定金额474836.61元，审减金额125006.00元，审减率20.84%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2598.19元（不含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年七月三十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办