津财审预〔2024〕97号

关于津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设预算评审的报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市德雅中学校内，主要工程内容为考试系统平台、化学分体式考试系统、生物分体式考试系统、候考抽签室、备考室、生物实验室、通风化学实验室及计算机教室考试配套设备等采购与安装。

资金来源为财政性资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的采购清单；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财预[2023]379号《关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金的通知》；

5、津发改投[2024]35号《关于核准津市市教育局2024年学校建设项目招标事项的批复》；

6、津市市行政审批局关于《津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设》项目的审查意见。

7、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

9、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、本工程设备根据送审方意见，价格按市场询价调整。本次评审单价均为含税综合单价，且已包含运输、税费；

- 2、智慧黑板、视频展台，参照“鸿合”品牌询价；

- 3、生物实验室地下预埋工程、通风化学实验室地下预埋工程、室内地下通风管道及室外工程防腐通风管，按定额套取重新计价；

- 4、清单项辅材、综合布线、地面开槽及复原，列为暂估项。结算时按类似项目具体量化计算；

5、根据建设方意见，学生实验视频录制专用终端，包含三年维保及三年学业水平考试期间全程技术支持；

6、系统集成费按设备费的3%计取；

7、工程量暂按送审计算，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

8、根据相关规定下浮8%，其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额995648.00元，审定金额819663.68元，审减金额175984.32元，审减率17.68%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为337.67元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办