津财审预〔2024〕98号

关于津市市交警支队机动车理论考试系统

升级改造项目预算的评审报告

市市公安局交通警察大队:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市交警支队机动车理论考试系统升级改造项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市驾考中心内，工程主要内容为考试视频监控、闸机、5G屏蔽仪、门禁及认证合一对比系统、云桌面系统等设备采购安装。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的设备采购清单；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津公交发[2024]6号津市市公安局交通警察大队关于申请《津市市交警支队机动车理论考试系统升级改造》项目资金的请示；

5、津市市行政审批服务局关于《津市市交警支队机动车理论考试系统升级改造》项目的审查意见；

- 6、安乡县交警科目一考场建设项目；

- 7、古丈县公安局交警大队机动车驾驶人理论考场建设项目

8、市场询价。

三、评审范围

津市市交警支队机动车理论考试系统升级改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、本工程设备均根据送审方意见，价格按市场询价调整。本次评审单价均为含税综合单价，且已包含运输、安装、调试、培训及售后等费用；

- 2、400万音视频网络摄像机、400万音视频智能球型摄像机、网络硬盘录像机，参照“海康威视”品牌询价；

- 交换机，参照“锐捷”品牌询价；

- 人脸比对系统，参考安乡县交警科目一考场建设项目定价；

- 超融合XC型HG，参考古丈县公安局交警大队类似项目定价；

6、清单项网线，列为暂估项。结算时按类似项目具体量化计算；

7、系统集成费按电子设备费的3%计取；

8、工程量暂按送审计算，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

9、按规定下浮8%，其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额541195.75元，审定金额381561.46元，审减金额159634.29元，审减率29.5%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办