津财审预〔2024〕102号

关于津市市2024年干线公路养护工程

预算评审的报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年干线公路养护工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市S224、S311、S516、S517线等省道干线公路，主要工程内容为路面清灌缝、破碎板处治及路肩水沟清理等。

资金来源为上级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的施工设计文件；

3、《公路养护预算编制导则》JTG5610-2020;

4、《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018;

5、《湖南省2022公路养护工程预算定额》;

6、《湖南省2022公路日常养护工程预算定额》;

7、湘交基建〔2019〕74号 湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知;

8、其他有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市2024年干线公路养护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 养护记录及档案资料费不计；

- 交通维护费不计；

- 挖除水泥混凝土路面定额子目调整；

- 挖除基层、底基层定额子目调整；

- 透层定额工程量审减；

- 路面垫层厚20cm（C20砼）定额子目调整；

- 水泥混凝土面板厚26cm（C35砼）定额子目调整；

- 材料价格按交通造价7月及第二季度信息价及市场价格；

- 根据相关规定，该项目下浮8%（人工费不下浮）。

六、评审结论

该项目报审金额2031059.55元，审定金额1788056.91元，审减金额243002.64元，审减11.96%。

七、有关说明、建议与评价

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办