津财审预〔2024〕112号

关于津市工业博物馆多媒体

展示工程预算的评审报告

津市市文化旅游广电体育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市工业博物馆多媒体展示工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市三洲驿街道后湖社区西河街（原人民电影院），主要内容包含津市观音桥码头序厅电子翻书、湘西北工业重振津市机修厂（VR虚拟漫游自行车骑行）、湘西北工业重镇津市机床厂（知识问答）、电子拍照房等。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图、设计方案；

3、津发改投[2022]114号《关于津市市工业博物馆建设及其配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

4、有关的标准图集和设计、施工规范；

5、建设单位提供的厂家报价单;

6、市场询价。

三、评审范围

津市工业博物馆多媒体展示工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、本工程设备根据送审方提供品牌及参数，价格按市场询价调整。本次评审单价均为含税综合单价，且已包含运输、安装、调试、培训及售后等费用；

（1）投影机，参照“NEC”品牌询价；

（2）投影机镜头，参照“博众”品牌询价；

（3）图像矫正软件，参照“锐极”品牌询价；

（4）定向聚音罩，参照“金丽声”品牌询价；

2、软件、内容部分，参照建设方提供厂家报价进行定价；

3、集成费服务费，按工程费3%计取；

4、工程量暂按送审计算，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

5、根据相关规定，本项目下浮8个百分点，其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额856170.00元，审定金额616023.39元，审减金额240146.61元，审减率28.05%。

七、有关说明、建议与评价

1、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算；

2、在后续的招标及施工过程中，采购品牌均不得低于参照品牌的档次及价值；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办