津财审预〔2024〕109号

关于津市市2024年春节亮化工程

预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年春节亮化工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市城区，主要工作内容为城区亮化灯饰及城市夜景景观，包括公园广场、孟姜女大道、大型摆件及景观维修施工等。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘财预[2023号]362号《湖南省财政厅关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的预算》；

- 常建价〔2023〕16号《常德市二○二三年第二期安装工程材料市场综合价》；

- 常建价〔2024〕6号《常德市二〇二四年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 湘建价建〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市2024年春节亮化工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、所有工程量均暂按送审单位报送计取，结算以实际工程量计算；

2、装饰灯，主材价格高计，参考往年类似项目价格及市场询价计取；

3、满天星、激光灯，定额高套；

4、澧水风光带更换大型亮化标语字，工程量多计；

5、灯具运输，已包含在采购价中，不重复计取；

6、根据送审单位意见，桥梁洗墙灯拆除采用专业桥梁吊车，按其提供相关影像资料，进行询价调整；

7、绿雕维修，无详细工程量，按送审单位13000元/项列为暂估价，结算按实际发生工程量计算；

8、该项目按安装工程下浮8%（人工费不下浮）；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1499369.86元，审定金额1198557.33元，审减金额300812.53元，审减率20.06%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6558.21元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办