津财审预〔2024〕111号

关于津市市特殊困难老人家庭适老化

改造项目预算的评审报告

津市市民政局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市特殊困难老人家庭适老化改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市管辖范围内，对特殊困难老年人家庭开展适老化改造，工程内容为台面改造、马桶改造、防滑一字扶手、语音闪光振动门铃、床边扶手、起夜灯、防压疮做点、防压疮靠垫、靠背带扶手坐便椅、上翻折叠洗浴椅、多功能护理床、轮椅、助行器等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件；

3、湘财社指[2023]98号《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》；

4、湘民发[2024]21号关于印发《2024年“提高基本养老服务水平”民生可感行动实施方案》的通知；

三、评审范围

津市市特殊困难老人家庭适老化改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的工程量及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、本工程设备，价格按市场询价调整。本次评审单价均为含税综合单价，且已包含运输、安装、调试及售后等费用；

2、工程量暂按送审计取，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

3、根据相关规定，本项目下浮8个百分点；

4、其他审核详见后附审核文件。

六、评审结论

本工程送审金额356935.00元，审定金额268116.37元，审减金额88818.63元，审减率24.88%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本项目需严格按设备技术参数及器材规格型号的进行招投标，不得随意更改，未按本次评审设备技术参数采购及器材规格型号的，应按实结算；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办