津财审预〔2024〕104号

关于2024年时令花卉栽植、摆放工程

预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年时令花卉栽植、摆放工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，工程主要内容为市委渠化岛、市委、信访办花坛、法治广场、津澧大道欣运车站前及城东路口，澹津公园、二桥渠化岛、清远路渠化岛整理绿化用地，栽植时令草花浇水施肥除杂打药，养护一年；桥头渠化岛、宝悦渠化岛、市委摆放花钵；皇姑山广场、津澧大道（临津桥-凤凰路）、津澧大道（凤凰路-城东路）、双济广场西北角等红花葱兰浇水施肥除杂打药，养护一年等。

资金来源为项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、湘建价〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 8、常建价〔2024〕10号《关于公布<常德市二〇二四年第七期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 9、常建价〔2024〕9号《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程材料价格的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

2024年时令花卉栽植、摆放工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、所有工程量均暂按送审单位报送计取，结算以实际工程量计算；

2、杀虫杀菌剂，单价高计，按市场询价调整；

3、盆花弃置，盆花摆放定额已含该工作内容，不重复计取；

4、箱/钵栽植，陶缸-花盆内径50cm、陶缸-花盆内径40cm、塑料盆-花盆内径30cm、塑料盆-花盆内径20cm，单价偏高，按市场询价调整；

5、栽植时令草花，市委及信访局门前为一年更换4次，工程量多计；

6、该项目送审单位未报送安全责任险与环境保护税，评审亦未计取；

7、该项目按园林工程下浮10%，人工费未下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1198739.44元，审定金额1069556.65元，审减金额129182.79元，审减率10.78%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办