津财审结〔2024〕77号

关于津市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程项目

-防洪补救补偿措施项目结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程项目-防洪补救补偿措施项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

津市市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程防渗补救补偿措施工程项目位于津市市新洲镇境内，主要建设内容为：堤内、外桩基防渗充填灌浆;100m堤长连锁砖护坡土方开挖、填筑，砼基础浇筑,砂石垫层。

本项目由湖南小山建设有限公司承建。施工工期为2023年11月15日至2024年1月24日。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）；

5、湘湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

6、湘建价〔2006〕451号 安全防护文明施工措施费用及使用管理规定实施细则；

7、津发改基础[2022]370号《湖南省发展和改革委员会关于津市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程项目核准的批复》；

8、津财审预[20223]101号《关于津市市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程防渗补救补偿措施工程项目预算的评审报告》；

9、湘水发〔2018〕25号《湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

10、湘水办[2018]65号《湖南省水利厅办公室关于调整本省水利水电工程计价依据建筑与安装工程増值税税率的通知》

11、湘水发〔2018〕25号湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

12、相关市场询价；

13、有关的标准图集和设计、施工规范；

14、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市1000万吨机制砂专用码头及装卸线工程项目-防洪补救补偿措施项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、合同内：

（1）护坡砖按现场踏勘工程量计算，已扣减；

（2）土方开挖、回填、外运、场地平整、土工布铺设按护坡砖面积计算，已扣减；

（3）草皮护坡按现场踏勘工程量计算，已扣减；

（4）撒播草籽，无相应影像资料，已扣减；

（5）C25砼基座按现场踏勘护坡长结合竣工图尺寸（0.8*1）计算，已扣减；

（6）基座模板按现场踏勘护坡长结合竣工图尺寸（0.8*1）计算，已扣减；

（7）压顶按现场踏勘护坡长（除阻滑梁外）长度结合竣工图尺寸计算，已扣减；

（8）压顶模板按现场踏勘护坡长（除阻滑梁外）长度结合竣工图尺寸计算，已扣减；

（9）保险费未提供购买票据，已扣减；

（10）环境保护和水土保持专项措施费未提供相关资料及材料购买票据，已扣减；

（11）合同外新增部分，下浮8%（人工不下浮）。

3、合同外

（1）C25混凝土阻滑梁根据根据施工合同约定重新组价。

六、评审结论

该项目报审金额831176.28元，审定金额781271.38元，审减金额49904.90元，审减率6.00%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办