津财审结〔2024〕85号

关于常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准

农田建设项目（二〇二三年）科技措施

设备采购工程结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）科技措施设备采购工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇临东村、棠华铺社区、和平村等高标准农田建设项目，主要内容包括：风吸式太阳能杀虫灯205台、7m风吸式太阳能杀虫灯（带路灯）30台等。

本项目由湖南齐全生态农业科技有限公司承建。施工工期为2024年6月至2024年7月。

资金来源：上级农田建设补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]43号《常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）科技措施设备采购工程预算的评审报告》；

5、常建价[2024]10号《关于发布<常德市二〇二四年第七期建设工程材料市场综合价>的通知》；

6、常建价[2024]8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价>的通知》;

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）科技措施设备采购工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、安全责任险环境保护税，未提供相关票据，未计取；

3、路灯基础制作C30钢筋混凝土基础，工程量多计；

4、人工挖基坑土方、回填夯实，工程量多计；

5、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

6、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额657973.82元，审定金额642850.62元，审减金额15123.20元，审减率2.30%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办