津财审结〔2024〕83号

关于津市市2023年国省干线

养护工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2023年国省干线养护工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目涉及津市市S224、S311、S516、S517线和其他线路,主要工作内容为水泥砼路面接缝清灌缝、挖除水泥砼路面、钻孔锚固拉杆钢筋、更换水泥砼面层、路肩割草清理、裂缝维修、边沟清理、波形护栏维修、标志牌清洗、疏通桥梁泄水管、清理桥梁伸缩缝等。

本项目由湖南大象山园林建设工程有限公司承建。施工工期为2023年11月至2024年1月。

资金来源：专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]105号《关于津市市2023年干线公路养护预算的评审报告》；

5、《湖南省2022公路养护工程预算定额》；

6、《湖南省2022公路日常养护工程预算定额》;

7、交造定[2022]9号《关于明确公路养护工程预算人工工日单价的通知》;

8、施工工期湖南交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2023年国省干线养护费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、根据施工单位提供现场影像资料，老混凝土板下无水稳基层结构，取消风镐刨除稳定土；

3、混凝土路面病害处理中新铺设的混凝土垫层与混凝土面板间未洒布、亦无需洒布透层油；

4、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

5、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1739254.00元，审定金额1680068.00元，审减金额59186.00元，审减率3.40%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办