津财审结〔2024〕84号

关于津市市嘉山街道高速出口应急避难场所

建设项目结算的评审报告

津市市嘉山街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市嘉山街道高速出口应急避难场所建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市嘉山街道高速公路出入口空地及戚关村19组空地，工程内容主要包括：新建周家铺屋场室外避难场所、新建三湘和达室外避难场所等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年12月22日至2023年01月21日。

资金来源：上级投资及地方自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位与施工单位签订的施工合同；

- 津财审预[2022]207号《关于津市市嘉山街道高速出口应急避难场所建设项目预算的评审报告》；

- 施工方提供的结算书及工程量计算式；

- 工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

- 现场踏勘了解的情况；

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2023〕2号《关于发布<常德市二〇二三年第一期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕5号《关于发布<常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格>的通知》。

三、评审范围

津市市嘉山街道高速出口应急避难场所建设项目费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）工程量的确定，以工程量现场签证单、竣工图及结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据。

（二）按建设单位要求，应急给排水及消防工程仅计取履带式挖掘机进出场及安拆，其余分部分项工程取消未做，工程量不计；

（三）应急设施工程：

1、合同内项目按合同价执行，不进行重组价；

2、标志牌基础土方不计回填，按挖方全弃计算。

（四）应急设施工程增补--合同外：

- 1、塑胶指示牌主材价格偏高，予以审减；

- 2、新建1m高混凝土仿木栏杆主材价格偏高，予以审减；

- 3、合同外工程按规定下浮9个百分点（人工不下浮）,再按投标优惠率下浮；

- 4、安全责任险、环境保护税无相关税票予以扣减。

六、评审结论

该项目报审金额1050859.19 元，审定金额912194.34 元，审减金额138664.85 元，审减率13.20%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办