津财审预〔2025〕05号

关于湖南毛里湖国际重要湿地2024年度

中央财政湿地保护与恢复项目预算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南毛里湖国际重要湿地2024年度中央财政湿地保护与恢复项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于毛里湖湿地公园境内，主要工作内容为：宋家坪溪生态修复项目、茶场水道生态恢复工程、湿地有害生物防治、茶场水道生态恢复工程生态造岛、监测设施维护和设备购置、湿地巡护与宣教等。

资金来源为中央财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、湘林规函〔2024〕112号《湖南省林业局<关于2024年提前批中央财政湿地保护与恢复项目实施方案的批复（第一轮）>》；

8、常建价〔2024〕15号《关于发布常德市二〇二四年第十期建设工程材料价格的通知》；

- 9、常建价〔2024〕9号《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》

- 10、《湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范；

12、市场询价。

三、评审范围

湖南毛里湖国际重要湿地2024年度中央财政湿地保护与恢复项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、乔木，子目高套；

2、菖蒲，1蔸/m23分株以上/蔸，按发布价调整；

3、乔木，人工换土方不计重复计取；

4、水生植物清理，单价高计，参考往年类似项目调整；

5、挖土方按自然方计算，不计松散系数；

6、湿地生态监测评价，暂按建设方提供清单评审，单价高计；

7、野外监测红外相机，单价高计，按市场询价调整；

8、巡护船1、2号船顶维修，无详细设计参数，按8000元/项暂估；

9、巡护船1、2号船玻璃更换，无详细设计参数，按200元/片暂估；

10、巡护船1、2号船座椅座套更换，无详细设计参数，按300元/把暂估；

11、巡护船1、2号船电路安装，无详细设计参数，按11763.74元/项暂估；

12、充电桩及线路，无详细设计参数，按20000元/项暂估；

13、宣传牌，单价高计，按市场询价调整；

14、不可预计费，按工程费3%计取；

15、该项目建设方送审已自行下浮，评审不再另行下浮；

16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2248573.96元，审定金额1818001.84元，审减金额430572.12元，审减率19.15%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为10482.92元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办