津财审结〔2025〕05号

关于津市市嘉山消防救援站设施设备

采购项目结算的评审报告

湖南津城投资发展建设集团有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市嘉山消防救援站内，工程内容主要包括：设施设备采购项目、安装工程等。

本项目由津市市城发贸易有限责任公司承建。施工工期为2024年6月5日至2024年8月15日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]63号《关于津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目预算的评审报告》；

4、现场踏勘了解的情况；

6、市场询价。

三、评审范围

津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

- 3、户外广告字支撑架、会议室背景墙、PVC字，工程量多计；

- 4、窗帘，工程量工程量多计；

- 5、窗帘印字及标志，送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

- 6、沙发，现场实际尺寸与合同清单不一致，列为合同外工程，按市场询价调整；

- 7、不锈钢双层带门橱柜操作台、不锈钢传菜台双层柜带门、不锈钢晾衣棚，工程量多计；

- 8、智能电动伸缩门，现场实际尺寸与合同清单不一致，列为合同外工程，按市场询价调整；

- 9、跑步机、可调腹肌板，现场设备参数与合同清单不一致，列为合同外工程，按市场询价调整；

- 10、哑铃、商务地板、自流平地面，工程量多计；

- 11、衬塑复合钢管 DN40，工程量多计；

- 12、不锈钢拖把池、不锈钢水池、2.2米奥杆、不锈钢吸烟包、不锈钢，面板，主材单价高计，按市场询价调整；

- 13、安全责任险、环境保护税未提供相关票据，已扣减；

- 14、绿色施工安全防护措施费,按固定费率调整；

- 15、根据2024年湖南省工程人工费指数的通知调整合同内人工费；

16、工程送审已下浮，评审不再下浮；

17、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1188140.22元，审定金额1132436.67元，审减金额55703.55元，审减率4.69%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办