津财审结〔2024〕104号

关于津市市人民医院改扩建项目-外科楼

扶梯设备采购安装工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院改扩建项目-外科楼扶梯设备采购安装工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于津市市人民医院院内，主要包含外科楼2台扶梯采购、运输、安装、调试等。

本项目由湖南南方电梯有限公司承建。施工工期为2023年1月6日至2023年5月11日。

资金来源：地方政府专项债券及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2021]60号《关于津市市人民医院改扩建项目-外科楼扶梯设备采购安装工程预算的评审报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院改扩建项目-外科楼扶梯设备采购安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、室内自动扶梯，现场主机品牌与合同供应品牌不一致，按市场询价调整。

六、评审结论

该项目报审金额739200.00元，审定金额559652.00元，审减金额179548.00元，审减率24.29%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价为含税包干价，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办