津财审结〔2024〕113号

关于常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准

农田建设项目（二〇二三年）结算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市药山镇，涉及临东村、棠华铺社区、和平村3个行政村, 属于农田建设项目。工程项目共分为四个标段。

一标段主要工程内容主要包括土地平整、新建混凝土渠道、新建浆砌块石挡土墙、新建机耕路等。由湖南欣厦建设工程有限公司施工，施工时间为2023年10月至2023年12月。

二标段主要工程内容主要包括土地平整、堰塘开挖及回填、新建混凝土渠、新建干砌联锁扣砌块、新建机耕路、栽植垂柳和红叶石楠球等。由湖南小山建设有限公司施工，施工时间为2023年10月至2024年4月。

三标段主要工程内容主要包括土地平整、堰塘开挖及回填、新建混凝土渠、新建干砌联锁扣砌块、新建机耕路等。由湖南弘基建设有限公司施工，施工时间为2023年10月至2024年3月。

四标段主要工程内容主要包括土地平整、堰塘开挖及回填、新建干砌联锁扣砌块、新建机耕路等。由湖南澧州建设有限公司施工，施工时间为2022年10月至2024年4月。

资金来源：中央直达资金和省级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2023]85号《关于常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市津市市药山镇临东村等3个村高标准农田建设项目（二〇二三年）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一标段：

1、QG22，渠首进出水池，工程量多计；

2、QP06，(K0+000-K0+435)渠道、(K0+435-K0+526)渠道压顶、附属构筑物M7.5浆砌块石墙身，工程量多计；

3、JS12，0.1m厚碎石路基、0.05m厚岩粉小碎石路面、下田坡口（跨渠），工程量多计；

4、JS13，素土路肩（外借土运距2km），工程量多计；

5、QG20，渠道，人工砍伐灌木林，工程量多计；

6、预制II级承插管φ300、φ600，与投标清单不一致，调整至合同外重新组价。

二标段：

1、复合土工膜，工程量多计；

2、新增签证，原投标清单不包含，调整至合同外重新组价；

3、EK31临东村11组土地塘，工程量多计；

4、EK37临东村19组陈家湾塘，工程量多计；

5、土方外运签证（3KM），子目高套。

三标段：

1、EK30，工程量多计；

2、复合土工膜，工程量多计；

3、EK45段，工程量多计；

4、EK29临东村12组上塘、EK27台阶、EK30台阶、EK32台阶、EK33台阶，无相关抽水台班资料，工程量扣除。

四标段：

1、EK03、EK05等13处复合土工薄膜，工程量多计；

2、QG11段，工程量多计；

3、QG12段30cm厚C25现浇砼边坡底板基础、模板，工程量多计；

4、QP01渠道主体浆砌块石基础、墙身，工程量多计。

其他：

1、安全生产措施费，按建设单位、监理单位实际签字认可补充资料调整；

2、合同外工程下浮8个点（人工费不下浮），再按投标优惠率下浮；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额15628338.63元，审定金额15425340.67元，审减金额202997.96元，审减率1.3%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办