津财审结〔2024〕101号

关于津市市毛里湖镇青苗社区

乡村旅游通景路结算评审的报告

津市市毛里湖镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇青苗社区乡村旅游通景路》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇境内，主要内容为原水泥混凝土路清灌缝、贴抗裂贴、路面铣刨、加铺6cm厚沥青面层等。

本项目由湖南兴禹建设有限公司承建。施工工期为2024年4月至2024年5月。

资金来源：上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的政府采购合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量变更申请报告、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2024]06号《关于津市市毛里湖镇青苗社区乡村旅游通景路预算的评审报告》；

6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

7、交通部JTG/T 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制方法》；

8、《公路养护预算编制导则》JTG 5610-2020；

9、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

10、交通部发布关于《公路工程建设项目概算预算编制方法》补充规定的通知-湘交基[2019]74号；

11、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

12、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》；

13、施工期间材料市场信息发布价；

14、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市毛里湖镇青苗社区乡村旅游通景路费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、铺设抗裂贴，工程量多计；

2、接缝清灌缝处理，工程量多计；

3、透层、黏层、封层，工程量多计；

4、6cm厚AC-13C改性沥青混凝土面层，工程量多计；

5、住户场坪接坡AC-13C改性沥青混凝土，工程量多计；

6、取消项目，按常建价[2021]6号文<关于“非正常”不平衡报价后再取消>条款调整；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1190508.9元，审定金额1104100.46元，审减金额86408.44元，审减率7.26%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十一月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办