津财审结〔2024〕116号

关于湖南省常德市津市市高标准农田建设项目                     （二〇二四年新增）审减资金结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）审减资金》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖灯塔社区、荣台社区，主要工程内容为改造山塘2座，改造灌渠10条，整修机耕路2条以及相应配套工程。

项目由湖南金兴建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年10月11日至2024年11月29日。

资金来源：增发国债、省级和县级配套资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的合同工程完工验收鉴定书；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]106号《关于常德市津市市高标准农田建设项目（二0二四年新增）审减资金预算的评审报告》；

5、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)；

6、《湖南省水利厅关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(湘水建管〔2015〕130号)；

7、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015版）；

8、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》（湘水发〔2019〕6号）；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）审减资金工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、CDJS-EK-MLH-074灯塔社区二组杨家堰砂垫层工程量多计，干砌联锁扣砌块工程量多计；

2、CDJS-JS-MLH-060荣台社区十二组1#机耕路0+188～0+479伸缩缝（2cm厚沥青杉木板）工程量多计；

3、CDJS-JS-MLH-061荣台社区十二组2#机耕路0+000～0+290(宽2.5m)2KM内挖运自然土工程量多计，0+000～0+290(宽2.5m)泥结石路面厚150mm工程量多计；

4、合同外增加内容单价按投标单价计取；

5、扣减二次报价优惠金额以及结算报送纸质版与电子版差额；

6、安全文明施工措施费中部分内容按同类型工程实施单价及工程量调整；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1912224.26元，审定金额1878252.09元，审减金额33972.17元，审减率1.78%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算金额含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办