津财审预〔2024〕132号

关于津市市G353线路面中修工程

预算的评审报告

津市市公路建设养护中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市G353线路面中修工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市境内G353线上，主要对G353 K1302+859~K1302+970段道路两侧中间四条直行车道（共14m宽）及K1302+970~K1305+801段道路两侧中间两条直行车道（共7m宽）沥青路面4cm沥青上面层进行铣刨，并对沥青路面下面层裂缝进行清理灌缝及铺设抗裂贴，之后重新铺设4cmAC-13C SBS改性沥青上面层；G353 K1302+019~K1302+041段涔水大桥小里程侧桥头搭板跳车严重，对该段沥青路面沥青上面层和中面层进行铣刨后重新铺设4cmAC-13C SBS改性沥青上面层+6cmAC-13C SBS改性沥青中面层。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湖南省地方标准《公路养护工程工程量清单计量规则》（DB43/T 997-2015）；

4、《2022湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》(试行稿)；

4、交通部交公路发[2018]86 号文发布的《公路基本建设工程概、预算编制办法》(JTG3830-2018)；

5、交通部交工发[2018]86 号文发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

6、交通部交公路发[2018]86 号文发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；

7、湖南省交通厅湘交基建[2019]第 74 号《关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》；

8、湖南省交通厅湘交基建[2019]第 74 号《公路工程建设项目概算预算定额及编制办法》及补充规定的通知；

9、湖南省交通厅湘交基建[2019]74 号《关于调整湖南省公路工程基本建设项目人工工日单价及税金的通知》。

10、湘交厅办[2016]44 号湖南省交通运输厅办公室关于转发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知。

11、人工工资：根据湖南省交通运输厅湘交基建〔2019〕74 号关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知，工资标准采用人工工日（含机械工）单价为 103.86 元/工日；

12、湖南省交通建设造价管理站文件关于发布《2024年8月湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程材料价格指数》的通知；

13、其他相关资料。

三、评审范围

津市市G353线路面中修工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、第100章 总则中工伤险在取费中计取，此部分费用重复计取已核减；

- 2、第100章 总则中场地标准化建设费报无计价依据，此部分费用已核减；

- 3、交通维护费中各项因无定额可套，综合单价根据市场询价调整，部分综合单价已核减；

- 4、铣刨沥青混凝土路面中余方弃置的运距按送审单位提供回复，沥青砼混合料为污染性材料，需运至指定地点，按67km计取（津市青龙石化至常德高新区石板滩镇狮子山村兴隆路与枫树路交汇处）,余方弃置运输按11元/km+每增加1km按+1元，结算时需提供沥青砼混合料为污染性材料及实际运距的证明资料(与原老路6cm沥青混凝下面层铣刨运距一致计取)；

- 5、信息价按《2024年8月湖南省交通建设工程材料预算价格》进行调整，混凝土及沥青混凝土按2024年第6月《常德市建设造价》，主材价部分有核减；

- 6、根据相关规定工程下浮8%,人工不下浮；

- 7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2094744.00元，审定金额1750191.00元，审减金额344553.00元，审减率16.45%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中

心无关。

二○二四年十一月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办