津财审结〔2024〕109号

关于湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政

湿地保护与恢复项目（设备采购）结算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目（设备采购）》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

工程位于湖南津市毛里湖国家湿地公园，工程内容包括：采购GPS、野生动物救护设备、医疗器械包、运输笼箱、捕捉手套、应急处理医疗箱、氧气瓶、水文水质监测设备、生物调查监测设备、数字化视频监测设备等设备。

本项目由中国联合网络通信有限公司常德市分公司承建。施工工期为2024年4月9日至2024年10月10日。

资金来源：中央财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的政府采购招标文件、响应文件、验收资料汇编等；

3、湘林规函[2023]81号湖南省林业局《关于2023年第一批和2023年第二批中央财政湿地保护与恢复项目实施方案的批复》；

4、津财审预[2024]12号《关于湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目(设备采购)预算的评审报告》；

5、市场询价以及现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目（设备采购）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、合同内设备单筒望远镜、双筒望远镜、监测探头、数码照相机、专业定焦相机镜头根据建设方意见按市场价询价调整；

2、合同外增补内容按实施品牌参数市场询价；

3、设备询价调整后按规定下浮8个百分点，再进行投标优惠率下浮；

4、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1172915.00元，审定金额830042.91元，审减金额342872.09元，审减率29.23%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办