津财审预〔2024〕141号

关于常德市津市市高标准农田建设项目

（二0二四年新增，省级配套资金）预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市高标准农田建设项目（二0二四年新增，省级配套资金）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，该项目主要内容为：耕作田块修筑工程、耕作层地利保持、小型泵站、塘（堰）坝清淤及修筑、小型挡水坝修筑、灌/排渠及附属构筑物、机耕路及附属构筑物等。

资金来源为省级农田建设补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财社指[2022]87号《湖南省财政厅关于下达2022年医疗服务能力提升省级补助资金的通知》；

5、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015 版）、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》（2015 版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015 版）；

9、《湖南 2014 土地开发整理预算补充定额》、《湖南2014 建筑工程消耗量标准》、《湖南 2014 装饰装修工程消耗量标准》、

《湖南 2014 安装工程消耗量标准》；

- 常建价〔2024〕13号《关于发布<常德市二〇二四年第九期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范;

13、市场询价。

三、评审范围

常德市津市市高标准农田建设项目（二0二四年新增，省级配套资金）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、填方区填土工程量多计，审减0.90万元；

2、表土剥离工程量多计，审减2.16万元；

3、塘坝机械清淤、晾干后按平整要求田块推平子目高套，审减0.68万元；

4、塘坝土方回填夯实子目高套，审减7.37万元；

5、小型挡水坝土方回填夯实子目高套，审减1.87万元；

6、灌渠圆管涵洞（L=2m）工程量多计，审减3.51万元；

7、排渠圆管涵洞（L=2m）、砼跌水、下田坡口工程量多计，审减6.55万元；

8、材料价格按相关规定调整，审减4.72万元；

9、安全文明施工措施费按2.5%计取，审减0.60万；

10、人工砍伐灌木林，子目高套，审减3.18万元；

11、BK-02—C25现浇砼坝体，子目高套，审减0.46万元；

12、灌渠闸门，工程量多计，审减0.4万元；

13、机耕路路床碾压，工程量多计，审减0.37万元；

14、块石材料运距根据送审单位要求按85公里计算，结算需提供块石运距相关证明材料，按实际运距结算；

15、根据建设方提供相关文件，该项目不进行下浮；

16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额3812586.69元，审定金额3500340.75元，审减金额312245.94元，审减率8.19%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中

心无关。

二○二四年十二月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办