津财审结〔2024〕111号

关于常德市津市市高标准农田建设项目

（二〇二四年新增）科技推广措施

设备采购项目结算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）科技推广措施设备采购项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）科技推广措施设备采购项目，主要工作内容为：采购风吸式太阳能杀虫灯266盏、风吸式太阳能杀虫灯（带路灯）24盏。

资金来源为增发国债、省级和县级配套资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、竣工验收单等；

5、津财审预〔2024〕41号关于《湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）》的预算评审报告；

6、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）科技推广措施设备采购项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、工程量根据现场查勘及各个村部村委会签字确认为准，经甲方提供的检测报告及相关资料证明，现场的风吸式太阳能杀虫灯（带路灯）符合国标及清单采购标准，按中标单价计取；

2、根据合同工期延误，施工单位未提供说明，审减0.71万元。

六、评审结论

本工程送审金额714580.00元，审定金额707434.20元，审减金额7145.80元，审减率1.00%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办