津财审预〔2024〕145号

关于津市市总工会工人文化宫

电梯工程预算的评审报告

- 津市市总工会:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市总工会工人文化宫电梯工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目在津市工人文化宫院内，项目主要建设内容包括3台电梯安装及调试等。

资金来源：上级专项补助资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件；

3、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知

5、湘工财拨〔2023〕64号《湖南省总工会项目补助资金通知单》；

6、津发改投〔2018〕3号《关于对津市市工人文化宫建设项目可行性研究报告（修订版）的批复》；

- 7、市场询价。

- 三、评审范围

- 津市市总工会工人文化宫电梯工程费用。

- 四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、根据送审方要求，电梯品牌及质量不得低于“上海三菱”，各投标单位必须按相关要求供货，并在投标文件中明确供应商品品牌、技术参数；

2、每个项目的综合单价应包括设备费、采保费、运费、技术监督局验收费、一年质保费用、安装调试费、税费、合理利润等完成该项目的所有施工工序的主要、次要等一切工作内容，若漏报则视为已包括在本工程相关项目报价内；

3、本工程量清单的招标控制价不含不可预见费；

4、按相关文件规定下浮8%,（人工费不下浮）。

六、评审结论

- 本工程送审金额829920.90元，审定金额655900.02元，审减金额174020.88元，审减率20.97%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为3901.01元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办