津财审结〔2024〕118号

关于津市市公安局交通警察大队机动车

理论考试系统升级改造项目结算的评审报告

津市市公安局交通警察大队：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公安局交通警察大队机动车理论考试系统升级改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市驾考中心内，工程主要内容为考试视频监控、闸机、5G屏蔽仪、门禁及认证合一对比系统、超融合XC型HG、云终端、制度牌及相关配套设施等。

本项目由中国电信股份有限公司常德分公司承建。施工工期为2024年9月9日至2024年9月25日。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料等相关结算文件；

4、津财审预[2024]98号《津市市交警支队机动车理论考试系统升级改造项目预算的评审报告》；

5、市场询价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市公安局交通警察大队机动车理论考试系统升级改造项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

- 管理工作站（监考室用），现场设备为联想-开天，与投标不一致，列入合同外，按市场询价调整；

- 电脑椅、考场平面示意图，现场与投标不一致，列入合同外，按市场询价调整；

- 5类非屏蔽网线、6类非屏蔽网线，投标为暂估价，结算按市场询价调整；

- 6类非屏蔽水晶头、钢槽板、温馨提示牌、门牌，工程量多计；

- 合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额378000.00元，审定金额368142.26元，审减金额9857.74元，审减率2.61%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办