津财审结〔2025〕22号

关于津市市海关监管作业场所建设项目

-信息化系统设备采购工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市海关监管作业场所建设项目-信息化系统设备采购项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市城区，工程内容主要包括：海关智能卡口系统、视频监控系统、综合布线、无线覆盖、网络、安全、服务器等硬件设备、机房工程、信息化系统、海关专线等项目。

本项目由津市市城发贸易有限责任公司承建。施工工期为2024年3月15日至2024年4月25日。

资金来源为企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]127号《关于津市市海关监管作业场所建设项目-信息化系统设备采购预算的评审报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

关于津市市海关监管作业场所建设项目-信息化系统设备采购项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将复审结果告知送审方，并详细对审，形成最终结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- （一）海关智能卡口系统

- 1、线材、辅材工程量多计，审减15600元；

- （二）视频监控

- 枪机立杆、监控立杆现场踏勘无，审减42570元；

- 线缆辅材，根据提供资料复核，工程量多计，审减15854元；

- RVV 3*1.5和签证单规格不一致，单价高报，按询价计取，审减2464元；

- 铠装单模24芯单价高报，按询价计取，审减9333.39元；

- （三）综合布线

- 六类非屏蔽双绞线工程量多计，审减5440元；

- 铠装单模24芯单价高报，按询价计取，审减2871元；

- 报送表格汇总错误，审减7589元；

- （四）无线覆盖

- 适配器、AP安装支架、收发器电源、单模双芯跳线工程量多计，审减1647元；

- 铠装单模24芯单价高报，按询价计取，审减1413.75元；

- （五）机房工程

- 微毛石材踏步及砖砌体（零星砌体）工程量多计，审减1500元；

- 不锈钢踏步收口条工程量多计，审减700元；

- 高拉丝不锈钢踢脚线现场踏勘无，审减2400元；

- 窗帘工程量多计，审减2850元；

- 海关专线按运营商提供的合同计取，审减5600元。

- 根据建设方回复提供的承包方采购合同，合同总价是1800787.20元，且为包含13%税的价格。按一般计税法增值税计算规则要求各费用项目均不包含增值税可抵扣进项税的价格计算。因此在计算该项目各项时应扣减13%的进项税，最终按税前总价9%计算销项税额。

六、评审结论

该项目报审金额1763560.90元，审定金额1595656.47 元，审减金额167904.43元，审减率9.52%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办