津财审结〔2025〕34号

关于津市市新洲镇庹家峪村经济合作社

食用菌大棚恢复工程结算的评审报告

津市市新洲镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇庹家峪村经济合作社食用菌大棚恢复工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新州镇庹家峪村，主要工程内容为新建钢结构蔬菜大棚各类规格共41个，包括镀锌管骨架、棚膜、卷膜器、遮阳网等。

本项目由津市市中诚建筑工程部承建。施工工期为2024年9月18日至2024年10月30日。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

3、湘财农指[2024]4号《湖南省财政厅关于下达2024年省级农业生产救灾资金的通知》；

4、湘财购函[2024]17号《关于进一步规范小额零星采购活动的通知》；

5、津财审预[2025]27号《关于津市市新洲镇庹家峪村经济合作社食用菌大棚恢复工程预算的评审报告》；

6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

7、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》；

9、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

10、施工期间材料市场信息发布价；

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇庹家峪村经济合作社食用菌大棚恢复工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该项目为救灾项目，建设方先行直接发包，然后再进行的预算评审，根据甲乙双方的书面说明，结算按预算评审单价办理及评审；

2、大棚长度均以现场复测；

3、6m拱弯管、脊梁杆、纵杆、卷膜杆工程大棚实际长度相应调整；

4、纳米卡和卡槽扣除滑轨门宽度所占工程量；

5、棚膜、遮阴网工程量重新计算调整；

6、安全责任险、环境保护税无相应票据，已扣减。

六、评审结论

该项目报审金额548002.18元，审定金额508990.48元，审减金额39011.70元，审减率7.12%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按简易计税法计算，含3%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办