津财审结〔2025〕33号

关于津市市2023年农村公路危桥改造项目

（下垸桥、陈家垱桥）结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2023年农村公路危桥改造项目（下垸桥、陈家垱桥）》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇，主要内容包括将原有圬工拱桥拆除后重建，新建桥梁采用1-净6m框架桥，斜交角20度，桥宽6m，路侧波形梁钢护栏等。

本项目由湖南大象山园林建设工程有限公司承建。施工工期为2023年09月13日至2023年12月14日。

资金来源：国省奖补资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]75号《津市市白衣镇陈家垱桥重建工程预算的评审报告》；

5、津财审预[2023]76号《津市市白衣镇下垸桥重建工程预算的评审报告》；

6、湘交造定字[2023]38号《关于发布2023年3月、第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数的通知》；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2023年农村公路危桥改造项目（下垸桥、陈家垱桥）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、下垸桥：

（1）路面，工程量多计；

（2）桥面，铺装C40混凝土，工程量多计；

（3）立面标记，工程量多计；

（4）合同外挖除旧路面水泥混凝土，工程量多计。

3、陈家垱桥：

（1）路面，工程量多计；

（2）临时道路修建、养护、拆除与恢复，重新组价；

（3）基础换填片石，根据影像资料及送审方、监理方证实，最终按块石70%：混凝土块30%计取工程量。

4、其他：

（1）安全责任险，按实时缴纳票据计取；

（2）合同外工程材料价格按施工期间发布价及市场询价进行调整；

（3）下垸桥，根据建设方意见，扣除投标控制价与招标控制价差价；

（4）合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

（5）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1021839.00元，审定金932574.60元，审减金额89264.40元，审减率8.74%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办