津财审预〔2025〕41号

关于津市市涔澹农场耕地提质与尾水治理

项目预算的评审报告

津市市自然资源局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市涔澹农场耕地提质与尾水治理项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市北部澧阳平原，包含对项目区内旱地进行改造提升，修建泵站，完善灌排渠道，对现有坑洼的机耕道进行整修，建设内容主要为平整土地面积13.11公顷，新修泵站1座、新修斗渠2条（0.66Km），整修灌排斗渠1条（2.19Km）、新修灌排农渠7条（0.82 Km）、整修斗沟4条（1.16 Km）、整修生态沟1条（0.75Km）、渠系建筑物107座、生物池及生态通道共72处、整修机耕 8条（ 2Km）、新修机耕道1条（0.26Km）、道路配套建筑物16处。

资金来源为上级专项资金及政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南省勘测设计院有限公司出具的预算书和设计文件；

3、湘财资环指[2024]74号《湖南省财政厅关于下达湖南省长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目资金的通知》；

4、常德市自然资源和规划办公室《关于印发<常德市洞庭湖湿地屏障生态保护修复项目推进工作方案>的通知》；

- 5、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电安装工程预算定额》、《湖南省水利水电施工机械台时费定额》（2015）；

- 6、《湖南2014土地开发整理预算补充定额》、《湖南2020建筑工程消耗量标准》、《湖南2020市政工程消耗量标准》；

- 7、湘水发[2019]6号湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》;

- 8、办水总函[2023]38号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》；

- 9、常建价[2025]3号常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二五年第三期建设工程材料价格的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

津市市涔澹农场耕地提质与尾水治理项目项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、本项目参照周边县同类项目审核结论，经与送审方沟通一致，仅对工程施工费和不可预见费进行评审；

2、土地复垦与植被恢复工程中地力培肥根据设计有机复合肥的费用按送审金额计取，结算时应提供详细的实施佐证资料；

3、钢架大棚基础及生产房等拆除按机械，子目高套；

4、C25砼现浇屋顶，子目错套，调整工程量；

5、电机购置费和设备安装费重复计量，水泵成套子目费用包含22KW电机和安装费；

6、新修斗渠回填定额高套；

7、喷播草籽护坡中草籽按国产红色三叶草净籽市场均价调整；

8、新修灌排农渠回填夯实子目高套；

9、整修斗沟回填夯实子目高套；

10、整修生态沟回填夯实子目高套；

11、整修生态沟，C25砼横撑漏计；

12、整修生态沟浆砌预制混凝土板(块)子目错套；

13、380V线路架设水泥电杆（电杆长度0～7m），电杆按45m/根计算工程量，工程量多计；

14、围堰，设计未说明具体围堰方式，审计按筑土围堰考虑；

15、土壤监测，水样监测费用高计，参照周边县预算评审审定项目计取；

16、耕地管护无依据；

17、本项目含不可预见费为74636.19元，若需使用该费用，应先按津政发[2022]8号规定审批后再实施；

18、根据相关规定，本项目下浮8个百分点，人工费不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额5010179.49元，审定金额3806445.69元，审减金额1203733.80元，审减率24.03%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年四月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办