津财审结〔2025〕30号

关于津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目

（二期)设计费结算的评审报告

津市市嘉山街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期） 设计费、勘测费》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市北部和西毛里湖区域，主要内容包括：场地平整、砍伐乔木、堰塘清淤、土方开挖、新建浆砌石阻滑墙、砼生态板护坡、草皮护坡、黑臭水治理、栽植沉水植物、桂花树、尾水渠道清淤等。

本项目由湖南柏帆建设有限公司承建。施工工期为2022年3月12日至2022年6月12日。

资金来源为自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、津财审结[2024]76号《关于津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期）结算的评审报告》；

3、常财办发[2017]68号常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知。

三、评审范围

津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期） 设计费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的项目收费报价方案是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、津财审结[2024]76号《关于津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期）结算的评审报告》中建设单位仅报送工程费；

2、设计费以项目结算审定金额为计算基数，根据常财办发[2017]68号计算后，扣除初步设计比例40%（项目类别为市政工程）；

3、该项目在投标中计取了工程勘探费和工程测量费，工程勘探、测量在招标前已完成，故结算评审此项费用不予计取。

六、评审结论

该项目报审金额35987.17元，审定金额16868.99元，审减金额19118.18元，审减率53.12%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办