津财审预〔2025〕46号

关于津市市2025年防汛物资

添储项目预算的评审报告

津市市水利局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2025年防汛物资添储项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市辖区内，为提升应急响应和保障防汛能力，现采购砂石、块石，运送至各防汛砂石储备点。

资金来源：本级财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件、分配计划表和运距地图；

3、湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电建筑预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

4、津市市市委2025年度第5次常委会会议；

5、市场询价。

三、评审范围

津市市2025年防汛物资添储项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 1、项目送审按砂石备料工程编制，未计取其他直接费、间接费、利润以及税金，经与送审方确认，仍按送审此模式评审；

- 2、本项目采购量暂按送审方报送量计取；

- 3、砂石堆放点至各防汛砂石储备点运距，暂按送审方提供的地图标注点位计取，结算按实计取；

- 4、汉寿至津市砂石堆放点，运输价格高计，按市场询价计取；

5、该项目下浮8%（人工费不下浮）；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1205241.64元，审定金额906518.10元，审减金额298723.54元，审减率24.79%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本项目开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办